山东省水利工程建设项目电子招标投标监管

试点项目建设方案

威海市公共资源交易中心

2023年10月

目   录

第一章 项目背景及必要性	7

1.1项目提出背景	7

1.2项目建设的紧迫性和必要性	8

1.3项目建设依据	10

第二章 现状与需求分析	13

2.1现状分析	13

2.2需求分析	14

2.2.1与“省水利工程电子招标投标监管系统”对接需求	14

2.2.2与“省水利建设市场监管服务（信用信息）平台”对接需求	15

2.2.3与“省水利工程建设项目信息管理系统”对接对接需求	16

第三章 项目建设内容	17

3.1总体建设内容	17

3.2与“省水利工程电子招标投标监管系统”对接	17

3.2.1字段梳理	17

3.2.2系统功能改造	17

3.2.3接口开发	18

3.2.4业务数据组织	22

3.2.5数据推送及校验	22

3.3与省水利建设市场监管服务（信用信息）平台对接	22

3.3.1新建数据库表结构	22

3.3.2接口开发及数据联调	22

3.3.3系统功能改造	23

3.4与省水利工程建设项目信息管理系统对接	23

3.4.1新建数据库表结构	23

3.4.2接口开发及数据联调	23

3.4.3系统功能改造	24

3.5项目国产化建设	23

第四章 项目设计方案	25

4.1总体架构及技术路线	25

4.1.1总体架构	25

4.1.2技术路线	25

4.2系统拓扑图	28

4.2.1威海市建设工程电子交易系统拓扑图	28

4.2.2威海市公共资源交易电子监管系统拓扑图	29

4.3应用系统设计	30

4.3.1对应“省水利工程电子招标投标监管系统”应用设计	30

4.3.2对应省水利建设市场监管服务（信用信息）平台应用设计	37

4.3.3对应省水利工程建设项目管理信息系统应用设计	38

4.4网络系统设计	39

4.5安全系统设计	39

4.5.1病毒恶意代码防治设计	40

4.5.2主机系统安全加固设计	40

4.5.3系统建设应用安全设计	41

4.6终端系统及接口设计	42

4.7其他系统设计	43

4.8信息资源规划及项目形成的信息资源目录	43

4.9云服务需求或系统软硬件配置及部署方案	43

第五章 项目组织管理	45

5.1项目组织机构	46

5.1.1项目领导小组	46

5.1.2项目组技术人员力量配置	46

5.2项目进度安排	46

5.3安全管理制度	48

5.4运行维护	48

5.4.1运维期限	48

5.4.2运维需求	48

5.5保障措施	49

5.5.1准备阶段	49

5.5.2 需求分析与设计阶段	49

5.5.3 项目研发阶段	49

5.5.4 安装测试阶段	49

5.5.5 试运行、检测及验收阶段	49

5.5.6 系统试运行及检测	50

5.5.7 系统验收	50

第六章 项目投资	51

6.1项目资金预算	51

6.2项目资金来源和资金安排计划	59

第七章 效益与风险分析	60

7.1绩效目标	60

7.1.1经济效益	60

7.1.2社会效益	60

7.2考核指标	61

7.3风险分析与风险对策	62

7.3.1项目风险识别与分析	62

7.3.2项目风险对策与管理	64

第八章 附件	66

8.1 与“省水利工程电子招标投标监管系统”对接数据集	66

8.2 与“省水利建设市场监管服务（信用信息）平台”对接数据集	246

8.3 与“省水利工程建设项目信息管理系统”对接数据集	288

- 项目背景及必要性

## 1.1项目提出背景

随着社会主义市场经济的发展,我国的招标投标制度越来越完善，已经开始从之前的不规范走向规范化。在社会主义市场体系的建设中，招标投标工作是必不可少的，它已经成了建设社会主义市场体系的重要手段之一，招标投标制度的完善有利于公平的市场环境的形成，有利于提高公共采购效率和秩序，对维护国家利益和社会经济发挥着巨大的作用，尤其水利工程是公益性工程,水利工程建设项目的立项和实施是在国家计划控制下进行的。各类工程项目，特别是大中型项目都要经主管部门和计划部门审批，并接受主管部门、计划部门、纪检监察部门的管理和监督。

我国自2002年1月1日起开始实施新的《水利工程建设项目招标投标管理规定》，这是有关我国水利建设管理体制方面的一项重大改革，它的建立不仅改变了水利工程建设中经常出现的投资多、工期长的现象，还降低了工程成本,提高了工程质量，特别是在工程技术上有了很大的进步，对减少经济纠纷起到到很重要的作用。由于水利工程招标制是在公开、公平、公正的条件下进行的，所以在各大施工单位中取得了一致的好评，虽然我国的水利工程建设招标投标工作已经取得了显著的成效，但是仍然还存在着一些问题，如：招投标过程不严谨、操作不规范；招投标条例不明确，制度不完善；招投标活动在管理上比较分散，不能形成统一的监管等问题，我们仍然需要不断的进行改进和完善，调整监管方式，建立健全水利工程信用管理体系，强化招投标管理，严格依法招投标，借助全流程电子化交易和大数据分析手段，保证我国水利工程建设的长期发展。

基于以上基本情况，为进一步优化水利建设市场营商环境,维护水利建设市场秩序,水利部、国家发展改革委发布《关于联合开展水利工程建设项目电子招标投标监管试点工作的通知》(以下简称为《通知》),确定在山东、陕西两省开展水利工程建设项目电子招标投标监管试点工作,利用信息化手段提高监管精准度和有效性,创新水利工程建设项目招标投标活动监管方式手段,提升监管工作质量和效能。

## 1.2项目建设的紧迫性和必要性

2021年11月19日，山东省水利厅、山东省发展改革委、山东省公共资源交易中心下发的《关于印发山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点实施细则的通知》（鲁水建字〔2021〕5号）中，明确将青岛、烟台、济宁、威海4市纳入试点城市，省内其他市陆续纳入“全省一张网”在线监管；同时文件要求试点城市尽快确定完成节点，省厅将对市进行统一考核。综上所述，试点任务时间紧迫、任务重，不容耽搁。

为全面落实省级试点工作部署，加快推进我市省级试点建设工作，市发改委、市水务局联合起草《威海市水利工程建设项目电子招投标监管省级试点工作实施方案（征求意见稿）》，要求“以市级平台融入全省水利监管等平台为总体目标，实现全流程、全环节无缝对接，全面融入电子招投标“全省一张网”，树立电子招投标监管全省标杆”。

根据省级试点电子招标投标监管“一张网”的要求及威海市发改委、威海市水务局等监管部门需求，升级完善市威海市建设工程电子交易系统水利工程子系统和威海市公共资源交易电子监管系统，打通市与省水利工程电子招标投标监管系统、省水利建设市场监管服务（信用信息）平台、省水利工程建设项目信息管理系统等相关数据信息瓶颈，实现系统互联、数据共享，充分利用大数据技术，提高水利工程招投标监管精准度和有效性，打造公开、公平、公正的水利工程招投标环境，推动水利建设市场高质量发展，完成省级试点工作，塑造良好营商环境。

2023年5月底，省水利厅与省公共资源交易中心联合印发《山东省水利工程建设项目招投标工作指南的通知》，对全省水利工程交易监管“一张网”建设提出了新要求，《通知》指出“省市公共资源交易中心通过直接部署或数据对接的方式，与省水利工程招投标数字化监管系统、公共资源交易监管平台进行信息共享，加快推进全省水利工程交易监管‘一张网’建设，为行政监督部门实时监督和在线监管提供支持。各市水利交易数据实时推送情况纳入市级政府质量工作评议”。

综上所述，山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点项目建设是深入贯彻落国家、省、市决策部署，塑造良好营商环境的重大举措，是利用信息化手段、探索建立水利行业信用信息闭环管理的重要路径，有利于实现与水利部监管系统、省市交易系统的互联交互，高效整合省、市两级水利工程建设项目电子交易信息，形成从水利部到省及所辖市县垂直、穿透式分级监管平台体系，实现对电子招标投标活动的在线监管，推动建立水利行业电子招标投标监管“一张网”。通过加强大数据分析监测，实现招标投标过程自动预警，提高监管精准度和有效性，强化事中事后监管能力，推动水利建设市场的高质量发展。

## 1.3项目建设依据

2021年4月，水利部、国家发展改革委联合下发《关于联合开展水利工程建设项目电子招标投标监管试点工作的通知》（办建设〔2021〕104号），确定在山东、陕西两省开展水利工程建设项目电子招标投标监管试点工作，探索建设水利行业“全国一张网”电子招标投标监管系统，增强水利工程建设项目招投标活动的公开、公平和公正性。

2021年9月30日，山东省水利厅、省发改委下发了《关于开展水利工程建设项目电子招标投标监管试点工作的通知》（鲁水建字〔2021〕4号），确定威海市为水利工程建设项目电子招标投标监管省级试点城市，明确要求“按照国家试点‘全国一张网’要求,实现省水利工程招标投标行政监督系统与水利部电子招标投标监管系统、设区市水利工程电子交易系统的对接互联、数据交互”。

2021年11月19日，山东省水利厅、山东省发展改革委、山东省公共资源交易中心下发《关于印发山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点实施细则的通知》（鲁水建字〔2021〕5号），明确了试点城市的四项主要任务。其中：任务二“大力推行全流程数字化交易”要求“完善水利工程招标投标电子交易系统，健全投资项目统一代码、行政监督部门等信息的填报，完善投资项目、招标项 目、标段（包）统一赋码，规范使用市场主体、从业人员及评标专家的唯一标识，优化系统功能”，同时要“强化信用信息共享应用。水利工程招标投标电子交易系统要加强系统对接和完善，市场主体可通过数字证书（CA）在交易系统内实现自动对接省水利建设市场监管服务（信用信息）平台上的资质、业绩、奖项、信用等信息共享用于投标文件制作等交易活动，减少市场主体重复提交各类证明材料，简化投标文件制作，遏制资信弄虚作假行为”；任务三“实现水利行业招标投标监管相关系统互联互通、信息共享”中要求“实现水利行业招标投标监管系统互联互通。建设全省统一的水利工程电子招标投标监管系统，实现与水利部监管系统和省、市公共资源交易平台服务系统的对接互联、数据共享”、“推进与投资平台协同共享。省水利工程电子招标投标监管系统对接同级投资项目在线审批监管平台，交互共享投资项目信息，利用投资项目统一代码串联所有交易项目”、“实现与信用平台信息共享。推进省水利建设市场监管服务（信用信息）平台与全国水利建设市场监管平台等信用信息 整合共享。省水利相关平台、试点市公共资源交易平台以企业 统一社会信用代码、从业人员和评标专家身份证号码为标识，实现各类主体信用信息的共享应用和自动归集”。

2023年5月底，省水利厅与省公共资源交易中心联合印发《山东省水利工程建设项目招投标工作指南的通知》，对全省水利工程交易监管“一张网”建设提出了新要求，《通知》指出“省市公共资源交易中心通过直接部署或数据对接的方式，与省水利工程招投标数字化监管系统、公共资源交易监管平台进行信息共享，加快推进全省水利工程交易监管‘一张网’建设，为行政监督部门实时监督和在线监管提供支持。各市水利交易数据实时推送情况纳入市级政府质量工作评议”。

- 现状与需求分析

## 2.1现状分析

威海市公共资源交易中心负责建设、运行和管理威海市公共资源电子服务平台、威海市公共资源电子交易平台、威海市公共资源交易电子监管系统。目前三大平台均已建设完成并在线运行。

服务器都架设在市电子政务云平台在互联网环境下运行。其中，威海市建设工程电子交易系统涵盖房建市政工程子系统、交通水运子系统、水利工程子系统、土地矿山子系统、通用工程子系统，实现了房屋建筑、市政工程、交通水运工程、水利工程、土地矿山整治工程、其他通用建设工程项目的全流程电子化交易；威海市公共资源交易电子监管系统于2020年独立建设，并接入建设工程、政府采购等公共资源各行业电子交易系统、音视频监管系统，通过数据接口的方式获取交易全流程的信息，实现各行业在电子监管系统的统一监管。各系统服务器和安全设备均架设在政务云平台，平台运行维护都由开发平台的软件公司负责。

本次山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点项目建设，需要打通市级平台与省水利工程电子招标投标监管系统、省水利建设市场监管服务（信用信息）平台、省水利工程建设项目信息管理系统等相关数据信息瓶颈，实现系统互联、数据共享，当前市级平台的功能尚不能完全满足对接需求，因此本项目在通过接口规范组织数据推送省平台的同时，还需要对威海市公共资源交易电子监管系统、威海市建设工程电子交易系统-水利工程子系统进行功能改造，以满足试点工作要求。

## 2.2需求分析

根据《关于印发山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点实施细则的通知》（鲁水建字〔2021〕5号）的文件要求，需要实现与“省水利工程电子招标投标监管系统”（以下简称“省水利监管系统”）、“省水利建设市场监管服务（信用信息）平台”（以下简称“省水利信用系统”）和“省水利工程建设项目信息管理系统”（以下简称“省水利管理系统”）互联互通。

### 2.2.1与“省水利工程电子招标投标监管系统”对接需求

实现与“省水利工程电子招标投标监管系统”互联互通，结合我市平台的实际情况，需要分别对威海市建设工程电子交易系统水利工程子系统（以下简称“市水利系统”）、威海市公共资源交易电子监管系统（以下简称“市监管系统”）进行改造。

#### 2.2.1.1威海市建设工程电子交易系统-水利工程子系统改造需求

1.功能改造需求

比对按照《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》中的字段信息与市水利系统字段差异，优化、补充市水利系统相关功能模块，完成信息采集，为向省平台推送数据提供支持。

2.接口对接需求

根据《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》，市水利系统需要分别与投资项目在线监管平台、威海市公共资源交易电子监管系统对接，实现水利数据获取、组合、推送市监管系统，由市监管系统统一向省水利监管系统推送。

#### 2.2.1.2威海市公共资源交易电子监管系统改造需求

1.接口对接需求

按照《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，开发相关接口，实现与省水利工程电子招标投标监管系统互联互通。

2.系统改造需求

比对分析《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》中的字段信息与市监管系统字段差异，在市监管系统增加执法监管人员、行政检查行为信息、行政处罚行为信息、行政强制行为信息、其他行为信息、违法违规信息、黑名单信息等信息采集功能，完成信息采集，为向省水利监管系统推送数据提供支持。

### 2.2.2与“省水利建设市场监管服务（信用信息）平台”对接需求

实现与“省水利建设市场监管服务（信用信息）平台”互联互通，结合我市实际情况，需要对市水利系统进行改造。

1.接口对接需求

系统按照相关接口文档开发对接接口，通过接口实现市水利系统调取省水利信用系统数据，为后期省级平台中的信用信息在市水利系统中的应用提供数据基础。

2.功能改造需求

通过改造市水利系统功能，充分利用省水利信用系统上的资质、业绩、奖项、信用等信息共享用于投标文件制作等交易活动，减少市场主体重复提交各类证明材料，简化投标文件制作，遏制资信弄虚作假行为。

### 2.2.3与“省水利工程建设项目信息管理系统”对接对接需求

实现与“省水利工程建设项目信息管理系统”互联互通，结合我市平台实际情况，需要对威海市建设工程电子交易系统--水利工程子系统进行改造。

1.接口对接需求

系统按照相关接口文档开发对接接口，通过接口实现市水利系统调取省水利管理系统数据，为后期省水利管理系统中的项目信息在市水利系统中的应用提供数据基础。

2.功能改造需求

通过改造市水利系统功能，充分利用省水利管理系统上的项目信息数据，实现招标过程中水利项目信息的同步，防止招标人重复编写，简化工作流程。

- 项目建设内容

## 3.1总体建设内容

根据省级试点电子招标投标监管“一张网”的要求及威海市发改委、威海市水务局等监管部门需求，升级完善威海市建设工程电子交易系统-水利工程子系统、威海市公共资源交易电子监管系统功能模块，打通与省水利工程电子招标投标监管系统、省水利建设市场监管服务（信用信息）平台和省水利工程建设项目信息管理系统等相关数据信息瓶颈，实现系统互联、数据共享，充分利用大数据技术，提高水利工程招投标监管精准度和有效性，打造公开、公平、公正的水利工程招投标环境，推动水利建设市场高质量发展，完成省级试点工作，塑造良好营商环境。

## 3.2与“省水利工程电子招标投标监管系统”对接

### 3.2.1字段梳理

市水利系统和《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求的库表、字段等存在差异，本次项目建设需梳理比对市水利系统数据库中的信息的相关表、字段对应关系，方便后续接口开发中数据在省库和地市库数据的流转。

通过对比两库中的信息差异，与省技术人员沟通，确定按照省库要求进行系统调整，来满足本次数据交互的要求。

### 3.2.2系统功能改造

按照前期《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》的字段以及表结构内容差异比较，需要进行威海市建设工程电子交易系统-水利工程子系统、威海市公共资源交易电子监管系统的功能改造，使得市级平台能按照省要求获取相关数据，以保证本地业务的正常开展。本次系统功能改造包括以下内容：

#### 3.2.2.1威海市建设工程电子交易系统-水利工程子交易系统改造

市水利系统目前存在7个功能项需要新增，分别为：投资项目、招标方案与核准信息、履约保证金缴纳、合同支付信息、主体认证信息、主体信用信息、专家信用信息，功能增加后由责任主体手工录入系统，进而完成信息采集；同时市水利系统中部分已有功能无法满足此次对接需求，需要按照规范标准进行改造，分别为：招标文件/澄清与修改、资格预审文件/澄清与修改、投标人业绩信息、合同履约信息、异议、投诉信息（或撤回投诉信息）、主体许可证件信息。

#### 3.2.2.2威海市公共资源交易电子监管系统改造

威海市公共资源交易电子监管系统需要增加7个功能项，由相关监管部门录入，分别为：执法监管人员、行政检查行为信息、行政处罚行为信息、行政强制行为信息、其他行为信息、违法违规信息、黑名单信息，完成信息采集，为向省推送数据提供支持。

### 3.2.3接口开发

#### 3.2.3.1开发内容概述

按照《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》文档，完成投资项目、招标方案与核准信息、招标投标交易数据集、行政质疑投诉数据集、主体信息数据集、信用信息数据集、监管信息数据集七大模块共49个数据库表的接口开发、业务数据组织、推送程序开发、联调测试等相关工作，最终成果以项目实施过程中定义的标准为准。

| 开发内容对照清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 章节 |  | 库表 | 修改内容 |
| 1 | 4.1投资项目 |  | 投资项目 INVEST_PROJECT | 接口开发；市水利系统新增 |
| 2 | 4.2招标方案与核准信息 |  | 招标方案与核准信息 BIDDING_SCHEME | 接口开发；市水利系统新增 |
| 3 | 4.3招标投标交易数据集 | 4.3.1项目和招标项目 | 项目 PROJECT | 接口开发 |
| 4 |  |  | 招标项目 TENDER_PROJECT | 接口开发 |
| 5 |  |  | 标段（包） BID_SECTION | 接口开发 |
| 6 |  | 4.3.2投标邀请 | 招标公告与资格预审公告 TENDER/QUALIFY_BULLETIN | 接口开发 |
| 7 |  |  | 投标邀请书 BID_INVITE | 接口开发 |
| 8 |  | 4.3.3.招标文件（资审文件）与澄清 | 招标文件/澄清与修改 TENDER_DOC | 接口开发；市水利系统改造 |
| 9 |  |  | 资格预审文件/澄清与修改 QUALIFY_DOC | 接口开发；市水利系统改造 |
| 10 |  | 4.3.4.评标委员会组建 | 评标委员会组建 EXPERT_COMMITTEE | 接口开发 |
| 11 |  | 4.3.5.开标记录及开标明细 | 开标记录 OPEN_BID_RECORD | 接口开发 |
| 12 |  |  | 开标明细 PROJECT_OPEN_BID_LIST | 接口开发 |
| 13 |  | 4.3.6.评标 | 评标专家 | 接口开发 |
| 14 |  |  | 评标专家评分表 | 接口开发 |
| 15 |  |  | 投标人资质信用信息 | 接口开发 |
| 16 |  |  | 投标人业绩信息 | 接口开发；市水利系统改造 |
| 17 |  |  | 投标人从业人员信息 | 接口开发 |
| 18 |  |  | 评标报告 | 接口开发 |
| 19 |  | 4.3.7.中标候选人公示 | 中标候选人 WIN_CANDIDATE | 接口开发 |
| 20 |  |  | 中标候选人公示 WIN_CANDIDATE_BULLETIN | 接口开发 |
| 21 |  | 4.3.8.中标 | 中标结果公示 WIN_BID_BULLETIN | 接口开发 |
| 22 |  |  | 中标通知书 WIN_BID_NOTICE | 接口开发 |
| 23 |  |  | 中标结果通知书 WIN_BID_RESULT_NOTICE | 接口开发 |
| 24 |  | 4.3.9.招标投标书面总结报告 | 招标投标书面总结报告 TENDER_FINAL_REPORT | 接口开发 |
| 25 |  | 4.3.10.招标异常情况报告 | 招标异常情况报告 ABNORMAL_REPORT | 接口开发 |
| 26 |  | 4.3.11.合同签订履约及支付 | 合同签订 CONTRACT | 接口开发 |
| 27 |  |  | 履约保证金缴纳 | 接口开发；市水利系统新增 |
| 28 |  |  | 合同履约信息 PERFORMANCE_INFO | 接口开发；市水利系统改造 |
| 29 |  |  | 合同支付信息 PAYMENT_INFO | 接口开发；市水利系统新增 |
| 30 | 4.4.行政质疑投诉数据集 | 4.4.1.异议 | 异议 OBJECTION | 接口开发；市水利系统改造 |
| 31 |  | 4.4.2.行政监督指令 | 行政监督指令 SUPERVISION_INSTRUCTION | 接口开发 |
| 32 |  | 4.4.3.投诉信息（或撤回投诉信息） | 投诉信息（或撤回投诉信息） COMPLAINT_INFO | 接口开发；市水利系统改造 |
| 33 |  | 4.4.4.异议回复 OBJECTION_x005f_FEEDBACK | 异议回复 OBJECTION_x005f_FEEDBACK | 接口开发 |
| 34 |  | 4.4.5.处理结果信息 | 处理结果信息 EVENTS_RESULT_INFO | 接口开发 |
| 35 | 4.5.主体信息数据集 | 4.5.1.主体基本信息 | 主体基本信息 | 接口开发 |
| 36 |  | 4.5.2.主体资质信息 | 主体资质信息 | 接口开发 |
| 37 |  | 4.5.3.主体许可证件信息 | 主体许可证件信息 | 接口开发；市水利系统改造 |
| 38 |  | 4.5.4.主体认证信息 | 主体认证信息 | 接口开发；市水利系统新增 |
| 39 |  | 4.5.5.主要人员信息 | 主要人员信息 | 接口开发 |
| 40 |  | 4.5.6.人员资格信息 | 人员资格信息 | 接口开发 |
| 41 | 4.6.信用信息数据集 | 4.6.1.主体信用信息 | 主体信用信息 | 接口开发；市水利系统新增 |
| 42 |  | 4.6.2.违法违规信息 | 违法违规信息 VIOLATING_INFO | 接口开发；市监管系统新增 |
| 43 |  | 4.6.3.黑名单信息 | 黑名单信息 BLACKLIST_INFO | 接口开发；市监管系统新增 |
| 44 |  | 4.6.4.专家信用信息 | 专家信用信息 EXPERT_CREDIT_RECORD | 接口开发；市水利系统新增 |
| 45 | 4.7.监管信息数据集 | 4.7.1.执法监管人员 | 执法监管人员 | 接口开发；市监管系统新增 |
| 46 |  | 4.7.2.监管行为信息 | 行政检查行为信息 | 接口开发；市监管系统新增 |
| 47 |  |  | 行政处罚行为信息 | 接口开发；市监管系统新增 |
| 48 |  |  | 行政强制行为信息 | 接口开发；市监管系统新增 |
| 49 |  |  | 其他行为信息 | 接口开发；市监管系统新增 |

#### 3.2.3.2接口文档

具体接口信息详见8.1章节。

### 3.2.4业务数据组织

依照《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，从市水利系统、市监管系统现有业务中抽取、组装数据，并对数据进行清洗和转换，使数据符合省入库标准，保证数据完整性。

### 3.2.5数据推送及校验

按照《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》要求,开发数据推送程序，将组织数据通过WebService接口推送至省水利工程电子招标投标监管系统，并对推送的数据结果进行记录，对存在异常的内容进行二次开发调整，保证数据的准确性。

## 3.3与省水利建设市场监管服务（信用信息）平台对接

### 3.3.1新建数据库表结构

按照《山东省水利建设市场信用信息平台接口说明》文档要求，需要在市水利系统全新创建数据库表结构，将省水利信用系统提供60个业务接口数据,全部接收并独立存储到全新数据库中，完整保存省下行数据,为在交易过程中进行数据应用做准备。

### 3.3.2接口开发及数据联调

按照《山东省水利建设市场信用信息平台接口说明》文档要求，完成基本信息、现有资质信息、首次取得资质情况等60个数据库表的接口开发，同时完成与省水利信用平台技术单位系统联调，确保通过接口准确获取省水利信用平台下行数据。

具体接口详见8.2章节

### 3.3.3系统功能改造

按照《山东省水利建设市场信用信息平台接口说明》的字段进行比较、分析，筛选出当前市水利系统交易过程中投标人可用的信息，并通过改造市水利系统相关功能，将省水利信用平台上的资质、业绩、奖项、信用等信息共享用于投标文件制作过程，减少市场主体重复提交各类证明材料，简化投标文件制作。

## 3.4与省水利工程建设项目信息管理系统对接

### 3.4.1新建数据库表结构

按照《山东水利工程建设项目管理信息系统接口说明》文档要求，需要在市水利系统全新创建数据库表结构，将省水利管理系统提供4个业务接口数据,全部接收并独立存储到全新数据库中，完整保存省水利管理系统下行数据,为在交易过程中进行数据应用做准备。

### 3.4.2接口开发及数据联调

按照《山东水利工程建设项目管理信息系统接口说明》文档要求，完成招标项目信息、项目信息、标段（包）、项目详细信息实体类等4个数据库表的接口开发，同时完成与省水利管理系统联调，确保通过接口准确获取省水利管理系统下行数据。

具体接口详见8.3章节。

### 3.4.3系统功能改造

按照《山东水利工程建设项目管理信息系统接口说明》的字段进行比较、分析，筛选出当前市水利系统交易过程中招标人可用的信息，并通过改造市水利系统相关功能，将省水利管理系统上项目信息共享用于招标项目发布过程，减少招标代理在多个平台重复登记项目信息，简化招标人工作流程。

## 3.5项目国产化建设

本项目需要申请一套国产操作系统的云资源服务器，按照国产化要求进行建设部署，搭配鲲鹏/海光CPU，银河麒麟/统信操作系统，使用国产化数据库，将本项目数据上下行相关服务全部部署在国产服务器上，实现数据汇集、处理、推送等过程，满足国产化要求。

- 项目设计方案

## 4.1总体架构及技术路线

### 4.1.1总体架构

本项目建设基于威海市建设工程电子交易系统-水利工程子系统、威海市公共资源交易电子监管系统进行改造拓展，系统主要部署在云计算中心云环境下，云端网络环境部署防火墙、入侵检测防御等设备为应用系统的网络安全提供保障。

### 4.1.2技术路线

1.技术特点

基于J2EE的前后端分离模式进行设计开发，支持跨平台部署。

支持Orcale、Mysql、SQL Server多种数据库，支持分库分表解决方案。

文件存储支持本地磁盘存储、数据库存储、NAS/NFS共享磁盘存储以及阿里云存储等多种方式。

热门数据大量运用缓存技术，支持使用Redis组件，降低数据库负荷。

大并发复杂业务引入RabbitMQ消息中间件，实现异步处理，提升性能表现。

全面支持分布式架构，所有部署组件都可横向扩展，支撑互联网级应用。

全系统支持镜像打包，容器化部署，实现快速部署、实施。

2.关键技术

XML技术

利用XML作为系统接口的数据交换标准，进行信息资源整合。

XML（eXtensible Markup Language，可扩展标记语言），是当前最热门的网络技术之一，被称为“下一代网络应用的基石”。XML具有卓越的性能，它具有四大特点：优良的数据存储格式、可扩展性、高度结构化以及方便的网络传输。以XML技术作为支持，为用户自定义应用界面和业务数据结构，并将其与底层数据库定义格式、界面标准输入、输出的接口转换作了实现，可实现分布式、异构应用系统之间的数据交换。国家电子政务总体组将基于XML的电子公文格式、XML在电子政务中的应用指南作为第一批6个电子政务标准制定项目之一。

Web Service技术

Web Service是下一代的WWW技术，它允许在Web站点上放置可编程的元素，能进行基于Web的分布式计算和处理，把Internet/Intranet变成一个虚拟计算环境的技术。在由Web Service组成的虚拟环境中使用者可以为任何的客户端软件，例如浏览器，一般的Windows或是Java应用程序或是电子行动设备等，来调用Web Service提供的服务。这一点非常有利于系统对信息的有效利用。

在本项目中运用Web Service技术，将充分体系出应用系统的先进性和实用性，充分发挥应用系统的开放性和可扩展性，保证系统的完整统一和数据资源的共享利用。

支持多数字证书认证

平台支持多家数字证书CA身份认证，通过系统参数自定义配置，对招标单位、招标代理、投标单位、评委专家、监督人员、服务人员等各类市场主体用户配置不同类型的数字证书，实现多家兼容，统一使用。

网上身份认证是计算机网络对通讯双方身份的真实性、有效性、合法性进行确认的过程，通讯双方经过网上身份认证实现彼此信任。目前一种国家认可的安全、方便、可靠的网上身份认证方式是基于数字证书的身份认证，它采用国际标准的PKI技术，为每个网络实体颁发数字证书。通讯时，通过交换双方的数字证书，验证证书真实性，有效性，判断对方身份的合法性。由于数字证书与每个网络实体之间是一一对应关系，因此，这种身份认证方式与传统的用户名+密码的方式相比，具有更强的真实性，同时也完全符合电子签名法、电子招标投标办法等国家法律要求。

本项目基于现有威海市公共资源电子化平台建设部署，实现山东省公共资源交易多CA兼容互认。考虑威海市市情，根据市政府相关要求，本项目涉及的系统所支持的数字证书将在合同到期后陆续支持市大数据中心建设的“威海市政务外网数字证书系统”所提供的的数字证书。

实时保存技术

系统通过优化设计，采用向导式界面引导填写表单内容，在后台提供在线自动保存功能，防止用户因填写时间过长造成的超时退出不能保存数据。

系统通过集群引用、网格技术和分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过存储应用软件集合起来协同工作，共同为招标单位、招标代理、投标单位、评委专家、监督人员等各类角色提供招投标项目数据存储和交易访问功能。

可信时间戳技术

采用第三方CA机构提供的数字证书确保身份的不可否认，同时采用除电子交易平台提供方及CA机构之外的权威第三方可信时间戳机构提供的可信时间戳认证，两个第三方的身份保证电子交易平台安全可信，招投标电子文件的不可篡改、伪造，保障了数字签名有效性，使任何一方无从抵赖或否认。从而有效解决广泛存在的招投标系统的时间不可行、数字签名的有效性确实，招投标电子文件安全等问题，有效确保了系统的公正、公平、不可否认性，建立一个可信赖的招投标环境。

## 4.2系统拓扑图

### 4.2.1威海市建设工程电子交易系统拓扑图

### 4.2.2威海市公共资源交易电子监管系统拓扑图

## 4.3应用系统设计

### 4.3.1对应“省水利工程电子招标投标监管系统”应用设计

按照《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》的字段以及表结构内容差异比较，需要分别对市水利系统、市监管系统进行功能改造，使得市级平台能按照省要求获取相关数据，以保证本地业务的正常开展。

#### 4.3.1.1威海市建设工程电子交易系统-水利工程子系统

4.3.1.1.1功能模块新增

市水利系统目前存在7个功能项需要新增，分别为：投资项目、招标方案与核准信息、履约保证金缴纳、合同支付信息、主体认证信息、主体信用信息、专家信用信息。

1.新增【投资项目】功能

目前市水利系统中暂无本功能模块，需要增加【投资项目】填报功能，由招标主体在线填写，实现相关数据采集。

需要填写采集的内容响应《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，主要包括投资项目名称、投资项目统一代码、申报单位信息、建设单位信息、项目建设规模及主要内容、项目所在行政区域、项目总投资金额、项目建设时间、项目审批时间等。其中，部分数据可以通过与投资项目在线监管平台对接获取。包括：投资项目统一代码、投资项目名称、建设单位、项目所在行政区域代码、建设规模及主要内容、项目总投资金额、项目建设时间等。

2.新增【招标方案与核准信息】功能

目前市水利系统中暂无本功能模块，需要增加【招标方案与核准信息】填报功能，由招标主体在线填写，实现相关数据采集。其中部分字段可通过省水利管理系统下行接口获取，避免招标主体重复录入。

需要填写采集的内容响应《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，主要包括招标方案名称、招标方案编号、概算投资金额、资金来源、建设地点、招标方式、资格审查方式、招标组织形式、标段（包）数量、编号、名称、类型、合同估算价、主要内容、对投资人资格要求、招标人信息、招标代理机构信息、核准部门信息等。

3.新增【履约保证金缴纳】功能

目前市水利系统中暂无本功能模块，需要增加【履约保证金缴纳】填报功能，由招标主体在线填写，实现相关数据采集。

需要填写采集的内容响应《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，主要包括招标项目及标段信息、履约保证金缴纳信息（是否已缴纳、缴纳金额、是否足额缴纳、币种、单位、缴纳形式、缴纳时间等）、招标人信息、中标人信息等。

4.新增【合同支付信息】功能

目前市水利系统中暂无本功能模块，需要增加【合同支付信息】填报功能，由招标主体在线填写，实现相关数据采集。

需要填写采集的内容响应《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，主要包括项目及标段信息（名称、编号、内容、合同估算价等）、招标方式、资格审查方式、招标人信息、招标代理信息、公告发布时间、评标结果、中标候选人发布时间、中标人信息、中标价格、工期/交货期/服务期、质量、合同备案及履行信息等。

5.新增【主体认证信息】功能

目前市交易系统中暂无本功能模块，需要增加【主体认证信息】填报功能，由投标人在线填写，实现相关数据采集。其中部分字段可通过省水利信用系统下行接口获取，避免投标主体重复录入。

需要填写采集的内容响应《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，主要包括主体名称、认证证书名称、认证证书编号、认证部门信息、申报责任人信息等。

6.新增【主体信用信息】功能

目前市水利系统中暂无本功能模块，需要在市水利系统中增加【主体信用信息】填报功能，投标人通过本功能填写信用信息并上传信用报告，从而实现数据采集。其中部分字段可通过省水利信用系统下行接口获取，避免投标主体重复录入。

需要填写采集的内容响应《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，主要包括主体名称、主体代码、信用报告信息（编号、名称、评价机构、评价年度、办法日期、有效期、信用等级等）、信息发布责任人、责任人所属单位代码类型、责任人所属单位代码。

7.新增【专家信用信息】功能

目前市水利系统中暂无本功能模块，需要在市水利系统中增加【专家信用信息】填报功能，由招标代理项目评审结束后在线填写，实现相关数据采集。当前市水利系统已与省综合评标评审专家库系统进行了对接，本功能中部分字段可通过省综合评审专家库系统下行接口获取，避免招标代理重复录入。

4.3.1.1.2功能改造

市水利系统中部分已有功能无法满足此次对接需求，需要按照《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》进行改造，分别为：招标文件/澄清与修改、资格预审文件/澄清与修改、投标人业绩信息、合同履约信息、异议、投诉信息（或撤回投诉信息）、主体许可证件信息。

1.招标文件/澄清与修改

结合市水利系统业务运行实际及省监管平台对接需求，在招标文件业务中，增加范本使用情况相关选择项，由招标代理机构点选，同时系统提供范本下载功能，招标代理可直接通过系统下载标准范本编辑，并将招标文件以非结构化数据形式回传至市水利系统。

2.资格预审文件/澄清与修改

结合市水利系统业务运行实际及省监管平台对接需求，在资格预审文件业务中，增加范本使用情况相关选择项，由招标代理机构点选，同时系统提供范本下载功能，招标代理可直接通过系统下载标准范本编辑，并将资格预审文件以非结构化数据形式回传至市水利系统。

3.投标人业绩信息

当前市水利系统中关于投标人业绩信息中未采集合同编号、技术负责人姓名、技术负责人证件类型、技术负责人证件号码信息，需要按照规范要求新增对应字段，以满足本次对接需求。

4.合同履约信息

市水利系统已上线合同履约模块，其建设标准依据《公共资源交易平台系统数据规范（V2.0）》中“履约信息”的相关字段规定，不能完全满足《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》的要求。

本次改造需对市水利系统合同履约功能进行字段扩充，在《公共资源交易平台系统数据规范（V2.0）》的基础上扩展《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》的相关字段，满足两个规范的需求，同时要保持与威海市公共资源服务平台交互现状，仅对《公共资源交易平台系统数据规范（V2.0）》要求的部分进行外网公示。

5.投诉信息（或撤回投诉信息）

参照《公共资源交易平台系统数据规范（V2.0）》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》《关于进一步规范工程建设招投标领域异议与投诉处理的通知（威公管办〔2020〕4号）》等文件要求，改造市水利系统在线投诉模块，由投标主体可在项目发布后的任何环节对可疑行为进行在线投诉改造为“先质疑，后投诉”，投诉与质疑一一关联对应。具体流程为：

（1）投标主体在预中标公示发布期内提交异议；

（2）招标代理接收并回复异议；

（3）投标人就异议信息提交投诉信息至监管部门端；

（4）监管部门在线受理投诉。

对应第16页，少主体许可证件信息

#### 4.3.1.2威海市公共资源交易电子监管系统

按照《关于印发山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点实施细则的通知》要求，要开展监管执法行为规范功能建设，应按照《电子招标投标办法》《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求具备制定监管计划、执法人员管理、监管对象管理、监管行为管理、违法违规信息、黑名单信息等基本功能。当前市监管系统无相关的功能模块，需要在市监管系统增加执法监管人员、行政检查行为信息、行政处罚行为信息、行政强制行为信息、其他行为信息等信息采集功能，功能增加后由相应监管部门在线填报完成信息采集。

填写的内容需要响应《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，具体信息如下。

1.执法监管人员：姓名、所属主体信息（全称、编码）、身份证号、性别、出生日期、政治面貌、职级、民族、最高学历、执法人员性质、是否监督人员、是否具有法律职业资格、联系电话、执法证号、学历专业、发证机关、执法区域、执法类别、证件有效期、申报责任人信息等。

2.行政检查行为信息：监管事项目录编码、监管事项检查实施清单编码、检查行为名称、检查行为编号、实施机构、实施机构编码、监管对象、行政相对人（单位/个人）名称、行政相对人（单位/个人）编码、行政区划代码、检查形式、检查类别、检查方式、检查结果、检查时间、检查人员、报送时间、双随机一公开计划id、申报责任人信息等。

3.行政处罚行为信息：监管事项目录编码、处罚行为名称、处罚行为编号、实施机构、实施机构编码、监管对象、案件来源、检查行为编号、行政相对人（单位/个人）、行政相对人(单位/个人)编码、行政区划代码、违法事实、处罚依据、处罚程序、是否听证、处罚文书号、作出行政处罚决定日期、处罚种类、处罚结果、行政复议、行政诉讼、结案情况—不予行政处罚、报送时间、申报责任人信息等。

4.行政强制行为信息：监管事项目录编码、处罚行为名称、处罚行为编号、实施机构、实施机构编码、监管对象、案件来源、检查行为编号、行政相对人（单位/个人）、行政相对人(单位/个人)编码、行政区划代码、处罚依据、处罚程序、是否听证、处罚文书号、作出行政处罚决定日期、处罚种类、处罚结果、行政复议、行政诉讼、结案情况—不予行政处罚、报送时间、申报责任人信息等。

5.其他行为信息：监管事项目录编码、行为名称、行为编号、检查行为编号、监管对象、实施机构、实施机构编码、行政相对人（单位/个人）、行政相对人(单位/个人)编码、行政区划代码、报送时间、申报责任人信息等。

6.违法违规信息：招标项目编号、标段（包）编号、违规事项名称、违规时间、违规类型、主体名称、主体代码类型、主体代码、处罚类型、违法违规说明、违法违规通报部门、处理文件文号、处罚依据、处罚结果、限制的行为、限制行为开始时间、限制行为结束时间、发布日期等。

7.黑名单信息：主体名称、主体代码类型、主体代码、是否撤销、处罚原因、处罚日期、处罚部门、处理文件文号、限制的行为、撤销理由、撤销日期等。

### 4.3.2对应省水利建设市场监管服务（信用信息）平台应用设计

通过改造市水利系统功能，充分利用省水利信用系统上的资质、业绩、奖项、信用等信息共享用于投标文件制作等交易活动，减少市场主体重复提交各类证明材料，简化投标文件制作，遏制资信弄虚作假行为。

当前，投标人使用市水利系统投标文件编制工具时，企业基本信息、资质信息、业绩信息、获奖信息、项目班子组成等信息只能通过威海市交易服务一网通办系统选取。通过本项目建设，对省下行60个数据集字段进行分析，结合威海实际情况，对市水利系统加以改造，主要体现在以下方面。

1.升级投标文件编制工具，对于水利项目，系统在保留现有投标文件编制方式的基础上，实现企业资质、业绩、获奖等信息可选取省水利信用系统下行数据，由投标人根据情况自行选择；

2.对使用省水利信用系统数据的条目进行标记，便于评标时向专家展示数据来源。

根据威海当前系统功能及情况分析，可进一步应用的接口主要有：现有资质信息、技术负责人（水利）、水利职称人员、监理工程师、监理员、造价工程师、质量检测人员、注册造价师、注册建筑工程师、注册结构工程师、注册土木工程师、注册测绘师、环境影响评价工程师、注册岩土工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册咨询工程师、注册安全工程师、建设工程造价工程师、建设工程造价员招标师、工程获奖情况、单位获奖情况等。具体应用字段及方式需要在项目建设时依据法规、政策、省市交易规则及系统需求情况决定。

### 4.3.3对应省水利工程建设项目管理信息系统应用设计

通过改造市水利系统功能，充分利用省水利管理系统上的项目信息数据，实现招标过程中水利项目信息的调取，防止招标人重复编写，简化工作流程。

当前，招标人使用市水利系统发布项目时，需要手工录入项目信息，流程相对繁琐。通过本项目建设，对省水利管理系统下行4个数据集字段进行分析，结合威海实际情况，对工市水利系统加以改造，改造系统项目登记、招标公告等标前环节，以省水利项目编码为唯一标识，通过招标代理机构在市水利系统录入的项目编码，将省水利管理系统上的项目信息数据自动填充至市水利系统，且保证同步信息不可更改；招标代理机构就项目数据进行二次补充完善后发布公告即可，保证省、市平台数据一致、充分利用，防止招标人多平台重复填写，简化工作流程。

根据威海当前系统功能及情况分析，可进一步应用的接口主要有：招标项目信息、项目信息、标段（包）等。具体应用字段及方式需要在项目建设时依据法规、政策、省市交易规则及系统需求情况决定。

## 4.4网络系统设计

本次采用威海市现有政务网络体系设计。

电子政务平台是一个符合安全要求的、与互联网逻辑隔离的通信网络平台，各类安全措施及运维管理比较完善。依托统一的国家电子政务通信传输网络，支持电子政务业务系统的运行。威海市现有的政务外网支持从国家到省市县，跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换。

## 4.5安全系统设计

公共资源交易项目交易金额大、社会关注度高、涉及国计民生和公共安全，为保证交易活动公平、公正，防止交易信息被非法获取或篡改，对系统的安全性有很高要求。平台建设依据《信息安全等级保护管理办法》《信息系统安全等级保护定级指南》等文件规定的要求，按相应工信部《电子认证服务许可证》备案等级保护标准来进行建设。网络安全方面依托威海云计算中心提供的统一安全服务。

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GBT22239-2019）》在主机方面的要求，结合本项目的设计方案，再分别从病毒和恶意代码防治、主机系统加固等方面进行设计。

### 4.5.1病毒恶意代码防治设计

防病毒措施主要包括管理和技术两方面。管理上通过制定一套严格的规章制度，从日常管理上堵住病毒流入和传播的途径。在技术上利用原有网络防病毒软件相结合的方式，及时将病毒清除或者阻断。

### 4.5.2主机系统安全加固设计

对关键主机系统进行安全加固，其加固内容如下：

（1）超级用户的权限控制：采用权限分离的安全策略，限制超级用户的权利，降低系统的安全风险；

（2）增强的系统资源访问控制：用户只能在安全策略规定的设备上和时间内才能访问主机资源；

（3）访问权限细化：根据用户身份对资源访问开放相对应的权限控制；

（4）安全级别划分：对信息和用户都定义安全级别，用户只可能访问同等安全级或低安全级的资源（包括文件、设备等）；

（5）进程和服务的保护：主动保护系统进程和关键进程不被恶意中断；

（6）加强的系统口令管理机制：通过强制性的口令更改机制和复杂度要求，减少攻击口令机制的成功率；

（7）有效的主机访问审计：完整的系统活动审计记录有助于对安全行为的分析和行为追踪，提高安全震慑能力和恢复能力。

### 4.5.3系统建设应用安全设计

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GBT22239-2019）》在应用安全方面的要求，结合本项目的设计方案，从应用系统开发方面进行设计。

（1）系统设计带有系统登录功能，对用户的身份进行鉴别；

（2）系统用户设置口令功能，包括口令长度、复杂度、有效期限限制；

（3）系统设置审计员帐户，在帐户间形成相互制约的关系；

（4）系统日志对用户登录退出情况进行记录；

（5）系统设置通信双方提供数据原发和接收证据的功能；

（6）系统设置过滤特殊字符；

（7）系统对一个访问用户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额设置；

（8）系统设置服务优先级设定功能；

（9）系统设置登录失败处理功能；

（10）系统开发完成后，进行代码安全检测。

## 4.6终端系统及接口设计

本项目接口设计分为四个部分：

1.按照《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》要求，市水利系统、市监管系统开发相关接口，完成投资项目、招标方案与核准信息、招标投标交易数据集、行政质疑投诉数据集、主体信息数据集、信用信息数据集、监管信息数据集七大模块共49个数据库表的需求调研确认、接口开发、业务数据组织、推送程序开发、联调测试等相关工作，具体接口信息见本文4.3.1章节；

2.按照《山东省水利建设市场信用信息平台接口说明》文档要求，市水利系统完成基本信息、现有资质信息、首次取得资质情况等58个数据库表的接口开发，同时完成与省水利信用系统联调，确保通过接口准确获取省水利信用系统下行数据。

3.按照《山东水利工程建设项目管理信息系统接口说明》文档要求，市水利系统完成招标项目信息、项目信息、标段（包）、项目详细信息实体类等4个数据库表的接口开发，同时完成与省水利管理系统联调，确保通过接口准确获取省水利管理系统下行数据。

4.按照《水利工程建设项目招标投标监管系统技术标准》《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》中投资项目数据集表的要求，制定与投资项目在线监管平台接口，通过接口获取投资项目相关数据，以保证数据准确性。

## 4.7其他系统设计

无。

## 4.8信息资源规划及项目形成的信息资源目录

本项目严格按照《威海市政务信息资源共享管理办法》等政策文件要求，通过威海市公共资源交易电子服务系统主动与威海市信息资源共享交换平台对接，实现项目产生的信息资源数据实时归集到市信息资源共享平台。本项目涉及的威海市建设工程电子交易系统水利工程子系统、威海市公共资源交易电子监管系统只是将系统原有基础性数据整合后推送给山东省水利工程电子招标投标监管系统，同时实现通过接口调取省水利建设市场监管服务（信用信息）平台和省水利工程建设项目信息管理系统数据，未形成新的信息资源目录。

## 4.9云服务需求或系统软硬件配置及部署方案

本项目建设主要包括功能升级改造及推送服务开发等工作。

其中，功能升级改造方面，需要基于市水利系统、市监管系统进行。为避资源浪费，本项目可在现有服务器基础上部署，后根据实际情况酌情再行追加。

| 威海市建设工程电子交易系统现有服务器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 服务器用途 | 操作系统 | CPU | 内存 |
| 1 | 解密服务器1 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 2 | 解密服务器2 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 3 | 解密服务器3 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 4 | web服务器 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 5 | 开评标服务器1 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 6 | 开评标服务器2 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 7 | 评标服务软件 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 8 | 文件服务器 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 9 | web服务器 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 10 | web负载均衡 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 11 | 反向代理服务器 | CentOS 7 | 16 | 20 |
| 12 | 数据库服务器 | server 2012 R2 | 12 | 32 |
| 13 | 数据服务器热备 | server 2012 R2 | 12 | 32 |
| 14 | 域控服务器 | server 2012 R2 | 8 | 16 |

| 威海市公共资源交易电子监管系统现有服务器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 服务器用途 | 操作系统 | CPU | 内存 |
| 1 | nginx服务器 | CentOS 7.8 | 8 | 16 |
| 2 | 数据库服务器 | server 2012 R2 | 32 | 16 |
| 3 | 文件服务器 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 4 | Web服务器 | server 2012 R2 | 8 | 16 |
| 5 | Web负载均衡 | server 2012 R2 | 8 | 16 |

在数据推送服务方面，需要申请一台国产服务器，部署相关国产化数据推送转发服务，实现数据汇集和数据推送，具体参数如下。

| 资源一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作系统版本 | 麒麟V10 |  | CPU内核数 | 16 |  |
| 内存 | 32G |  | 系统存储容量 | 120G |  |
| 应用存储容量 | 是 □否 |  | 数据存储容量 | 4T |  |
| 内部业务端口 |  | 是否对互联网开放 |  | 端口 |  |
| 拟安装软件 | 数据库软件 |  |  |  |  |
| 主要用途 | 数据汇集服务器 |  |  |  |  |

- 项目组织管理

## 5.1项目组织机构

### 5.1.1项目领导小组

成立项目领导小组，组长由威海公共资源交易中心的领导担任，成员：分管领导和系统开发单位高层管理人员担任。项目领导组在整个项目中起到统领项目实施的作用。

### 5.1.2项目组技术人员力量配置

成立项目小组，由威海公共资源交易中心业务科室与系统开发单位项目实施人员共同组成，明确项目小组各负责人员职责。项目小组在整个项目中起到具体推进实施的作用。其主要的职能是：制定实施计划，保证计划实现；组织、指导工作；发现问题，提出解决办法和建议；组织安排项目培训工作；制定递交相关规章制度；提交各阶段工作报告、资料。

## 5.2项目进度安排

本项目拟定工期为3个月。

| 编号 | 阶段名称 | 内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：与山东省水利工程电子招标投标监管系统互联互通 |  |  |  |
| 1 | 需求调研与分析 | 包括对《水利工程建设项目招标投标监管系统数据规范》中的49个接口信息逐一分析；针对分析结果与省技术部门、威海市水主管部门进行沟通及需求调研；调研文档整理及需求确认等。 | 0.2 |
| 2 | 接口开发 | 包括接口开发、接口业务数据组织、接口及业务数据组织二次改造、推送程序开发等。 | 0.5 |
| 3 | 系统功能改造 | 包括对工程交易系统-水利工程子系统、威海市公共资源交易电子监管系统进行改造，完善系统功能。 | 0.5 |
| 4 | 联调测试 | 包括系统功能测试、接口测试、与省技术单位进行联调测试、数据校验和问题修正等 | 0.2 |
| 5 | 上线试运行 | 系统上线准备、上线功能调试等 | 0.1 |
| 6 | 小计 |  | 1.5 |
| 第二部分：与省水利建设市场监管服务（信用信息）平台互联互通 |  |  |  |
| 1 | 需求调研与分析 | 包括对《山东省水利建设市场信用信息平台接口说明》中的58个接口信息逐一分析；针对分析结果与省技术部门、威海市水主管部门进行沟通及需求调研；调研文档整理及需求确认等。 | 0.1 |
| 2 | 接口开发 | 包括新建58个数据库表结构、接口开发、数据获取等。 | 0.4 |
| 3 | 系统功能改造 | 包括对工程交易系统-水利工程子系统投标文件编制工具、评标环节进行改造，完善系统功能。 | 0.3 |
| 4 | 联调测试 | 包括系统功能测试、接口测试、与省技术单位进行联调测试、数据校验和问题修正等 | 0.2 |
| 5 | 上线试运行 | 系统上线准备、上线功能调试等 | 0.1 |
| 6 | 小计 |  | 1.1 |
| 第三部分：与省水利工程建设项目信息管理系统互联互通 |  |  |  |
| 1 | 需求调研与分析 | 包括对《山东水利工程建设项目管理信息系统接口说明》中的4个接口信息逐一分析；针对分析结果与省技术部门、威海市水主管部门进行沟通及需求调研；调研文档整理及需求确认等。 | 0.05 |
| 2 | 接口开发 | 包括新建4个数据库表结构、接口开发、数据获取等。 | 0.1 |
| 3 | 系统功能改造 | 包括对工程交易系统-水利工程子系统招标环节进行改造，完善系统功能。 | 0.1 |
| 4 | 联调测试 | 包括系统功能测试、接口测试、与省技术单位进行联调测试、数据校验和问题修正等 | 0.1 |
| 5 | 上线试运行 | 系统上线准备、上线功能调试等 | 0.05 |
| 6 | 小计 |  | 0.4 |
| 合计 |  |  | 3 |

## 5.3安全管理制度

按 ISO9001 质量管理体系规范要求，针对项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划设计、开发与实施、系统运行与验收各个阶段工作的质量要求。

根据开发计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，定期提交工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个系统开发的质量。

## 5.4运行维护

### 5.4.1运维期限

项目建设完成验收后，对系统新建功能和升级功能模块整体提供三年的质保期，质保期内由系统开发单位负责维护，在国家、省、市相关政策发生变化时，系统开发单位应对已有功能进行免费优化升级。

### 5.4.2运维需求

运维期内，完善基础设施运维体系，建立并落实基础设施运维机制，实现对基础设施的集中监控管理，并利用监控可视化平台进行可视化展现。优化业务应用运维体系，建立并落实应用系统运维机制，实现对各个业务系统进行梳理和管理，对业务应用系统运行状态及相应间、负载等主要性能参数进行监控和管理。初步建立数据运维体系，建立并落实数据运维管理机制，进一步规范数据运维管理；建设数据运维系统，实现对数据存储管理、传输交换等过程的实时监控和管理。完善总体应急响应体系和专项应急响应体系，定期开展应急演练。梳理突发事件应急响应流程及故障响应流程，建立应急响应系统和应急保障机制，提高处置突发事件的应急保障能力，及时发现故障、排除故障，将风险减少到最小。

## 5.5保障措施

### 5.5.1准备阶段

完成项目可研编制，完成招标，选择合适的软件供应商，组建项目建设领导委员会，成立项目组、明确各方职责及主要负责人，制定项目开发计划。

### 5.5.2 需求分析与设计阶段

完成现状分析、需求调研、需求分析与评审工作，完成架构设计、功能设计、数据库设计、设计文档编制与评审工作，形成需求分析和设计报告。

### 5.5.3 项目研发阶段

完成系统功能开发、与已建系统数据集成开发工作。

### 5.5.4 安装测试阶段

完成系统功能测试和其他系统数据集成测试工作，系统设计与开发过程中不断进行系统功能测试工作。完成系统的部署、调试工作。

### 5.5.5 试运行、检测及验收阶段

系统完成开发后部署并试运行，在试运行阶段，发现问题及时处理，并对修正后的功能点进行二次验证。试运行结束，对项目进行验收。

### 5.5.6 系统试运行及检测

（1）制定试运行计划，确定系统试运行的具体时间和计划安排；

（2）开始系统试运行，并对系统在试运行阶段所出现的问题进行处理和记录；

（3）制作试运行总结报告；

（4）进行系统检测。

### 5.5.7 系统验收

准备验收材料并完成系统验收。

- 项目投资

## 6.1项目资金预算

本项目投资主要用于应用程序开发费用，共计45万元。

| 山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点项目预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 模块 |  | 工作内容 | 工作量 （人·月） |
| 第一部分：与山东省水利工程招标投标行政监管平台对接 |  |  |  |  |  |
| 一、需求调研与分析 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 接口文档分析 |  | 49个接口分析 | 0.3 |
| 1.2 | 需求调研与确认 |  | 包括多次业务内部需求确认和与省技术需求确认 | 0.5 |
| 1.3 | 需求落实 |  | 整理书面需求材料等 | 0.4 |
| 1.4 | 小计 |  |  | 1.2 |
| 二、接口开发部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 接口开发 |  | 49个接口开发 | 3.5 |
| 2.3 | 接口业务数据组织 |  | 49个接口数据组织的工作量(包含部分没有的业务组织假数据)及推送配置 | 3.5 |
| 2.3 | 接口及业务数据组织二次改造 |  | 经过多次需求确认，对接口及推送的数据进行二次改造的工作量 | 0.6 |
| 2.4 | 推送程序开发 |  | 推送程序开发 | 0.6 |
| 2.5 | 小计 |  |  | 8.2 |
| 三、系统功能改造部分 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 威海市建设工程电子交易系统功能新增 | 投资项目 | 1、新增功能模块，部分数据获取投资项目在线监管平台信息，部分由招标主体在线填写 2、实现投资项目信息新建、保存、修改、提交、审核等功能流程定制 | 0.4 |
| 3.2 |  | 招标方案与核准信息 | 1、新增功能模块，部分字段可通过省水利管理系统下行接口获取，部分由招标主体在线填写 2、实现投资方案与核准信息新建、保存、修改、提交、审核等功能流程定制 | 0.4 |
| 3.3 |  | 履约保证金缴纳 | 1、新增功能模块，由招标主体在线填写 2、实现履约保证金缴纳信息新建、保存、修改、提交、审核等功能流程定制 | 0.4 |
| 3.4 |  | 合同支付信息 | 1、新增功能模块，由招标主体在线填写 2、实现合同支付信息新建、保存、修改、提交、审核等功能流程定制 | 0.4 |
| 3.5 |  | 主体认证信息 | 1、新增功能模块，部分字段可通过省水利信用系统下行接口获取，部分由投标主体在线填写 2、实现主体认证信息新建、保存、修改、提交等功能流程定制 | 0.4 |
| 3.6 |  | 主体信用信息 | 1、新增功能模块，部分字段可通过省水利信用系统下行接口获取，部分由投标主体在线填写 2、实现主体信用信息新建、保存、修改、提交等功能流程定制 | 0.5 |
| 3.7 |  | 专家信用信息 | 1、新增功能模块，部分字段可通过省综合评审专家库系统下行接口获取，部分由招标主体在线填写 2、实现专家信用信息新建、保存、修改、提交、审核等功能流程定制 | 0.5 |
| 3.8 | 威海市建设工程电子交易系统功能改造 | 招标文件/澄清与修改 | 改造现有功能，扩充字段、附件及关联关系 | 0.2 |
| 3.9 |  | 资格预审文件/澄清与修改 | 改造现有功能，扩充字段、附件及关联关系 | 0.2 |
| 3.10 |  | 投标人业绩信息 | 改造现有功能，按照规范要求在投标人业绩填报、业绩选择、业绩评审等信息中扩充字段 | 0.2 |
| 3.11 |  | 合同履约信息 | 改造现有功能，对合同履约模块进行字段扩充，由招标人填报 | 0.2 |
| 3.12 |  | 投诉信息 | 改造现有功能，对投诉信息申报流程增加限定条件 | 0.2 |
| 3.13 | 威海市公共资源交易电子监管系统功能新增 | 执法监管人员 | 1、按照规范要求新增功能模块，由主管部门在线填报相关字段 2、实现执法监管人员信息新增、保存、修改、提交、核验等流程定制 | 0.4 |
| 3.14 |  | 行政检查行为信息 | 1、按照规范要求新增功能模块，由主管部门在线填报相关字段 2、实现行政检查行为信息新增、保存、修改、提交、核验等流程定制 | 0.4 |
| 3.15 |  | 行政处罚行为信息 | 1、按照规范要求新增功能模块，由主管部门在线填报相关字段 2、实现行政处罚行为信息新增、保存、修改、提交、核验等流程定制 | 0.4 |
| 3.16 |  | 行政强制行为信息 | 1、按照规范要求新增功能模块，由主管部门在线填报相关字段 2、实现行政强制行为信息新增、保存、修改、提交、核验等流程定制 | 0.4 |
| 3.17 |  | 其他行为信息 | 1、按照规范要求新增功能模块，由主管部门在线填报相关字段 2、实现其他行为信息新增、保存、修改、提交、核验等流程定制 | 0.4 |
| 3.18 |  | 违法违规信息 | 1、按照规范要求新增功能模块，由主管部门在线填报相关字段 2、实现违法违规信息新增、保存、修改、提交、核验等流程定制 | 0.5 |
| 3.19 |  | 黑名单信息 | 1、按照规范要求新增功能模块，由主管部门在线填报相关字段 2、实现黑名单信息新增、保存、修改、提交、核验等流程定制 | 0.5 |
| 3.20 | 小计 |  |  | 7 |
| 四、测试环境部署与测试 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 测试环境部署 |  | 测试脚本及测试服务开发 | 0.2 |
| 4.2 | 功能测试 |  | 系统功能测试，包括单元测试、全流程测试等 | 0.2 |
| 4.3 | 推送程序与省接口联调 |  | 推送程序与省接口联调 | 0.4 |
| 4.4 | 推送数据校验 |  | 推送数据校验 | 0.5 |
| 4.5 | 问题修正 |  | 问题修正 | 0.6 |
| 4.6 | 小计 |  |  | 1.9 |
| 五、正式环境部署 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 正式环境部署 |  | 正式环境部署 | 0.2 |
| 5.2 | 正式数据推送 |  | 正式数据推送，系统功能复验 | 0.2 |
| 5.3 | 推送数据校验 |  | 推送数据校验 | 0.425 |
| 5.4 | 问题修正 |  | 问题修正 | 0.4 |
| 5.5 | 小计 |  |  | 1.225 |
| 合计 |  |  |  | 19.525 |
| 第二部分：与山东省水利建设市场信用信息平台对接 |  |  |  |  |  |
| 一、需求调研与分析 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 接口文档分析 |  | 60个接口分析 | 0.2 |
| 1.2 | 需求调研与确认 |  | 包括多次业务内部需求确认和与省技术需求确认 | 0.1 |
| 1.3 | 需求落实 |  | 整理书面需求材料等 | 0.1 |
| 1.4 | 小计 |  |  | 0.4 |
| 二、接口开发部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 接口开发 |  | 60个接口的工作量 | 2 |
| 2.2 | 新建数据库表结构 |  | 新建60个数据库表结构 | 0.4 |
| 2.3 | 数据下行确认 |  | 通过接口调用获取省数据，并逐一检查数据获取情况 | 0.4 |
| 2.4 | 小计 |  |  | 2.8 |
| 三、系统功能改造部分 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标文件编制工具 |  | 1.新增获奖信息选取省水利建设市场监管服务（信用信息）平台下行数据功能 2.企业点选省数据后，系统按照格式自动组织生成投标文件信息，并加盖电子签章 3.系统记录投标文件获奖信息数据来源 | 0.3 |
| 3.2 |  |  | 1.新增企业资质选取省水利建设市场监管服务（信用信息）平台下行数据功能 2.企业点选省数据后，系统按照格式自动组织生成投标文件信息，并加盖电子签章 3.系统记录投标文件资质信息数据来源 | 0.3 |
| 3.3 |  |  | 1.新增企业业绩选取省水利建设市场监管服务（信用信息）平台下行数据功能 2.企业点选省数据后，系统按照格式自动组织生成投标文件信息，并加盖电子签章 3.系统记录投标文件企业业绩信息信息数据来源 | 0.2 |
| 3.4 | 评标系统改造 |  | 1、显示企业点选省数据后自动组织生成的获奖信息 2、显示获奖信息数据来源 | 0.1 |
| 3.5 |  |  | 1、显示企业点选省数据后自动组织生成的企业资质信息 2、显示企业资质信息数据来源 | 0.1 |
| 3.6 |  |  | 1、显示企业点选省数据后自动组织生成的企业业绩信息 2、显示企业业绩信息数据来源 | 0.2 |
| 3.7 | 小计 |  |  | 1.2 |
| 四、测试环境部署与测试 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 测试环境部署 |  | 测试脚本及测试服务开发 | 0.1 |
| 4.2 | 功能测试 |  | 系统功能测试，包括单元测试、全流程测试等 | 0.3 |
| 4.3 | 与省接口联调 |  | 与省接口联调，下行数据校验等 | 0.3 |
| 4.4 | 问题修正 |  | 问题修正 | 0.4 |
| 4.5 | 小计 |  |  | 1.1 |
| 五、正式环境部署 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 正式环境部署 |  | 正式环境部署 | 0.1 |
| 5.2 | 正式数据获取 |  | 正式数据获取，系统功能复验 | 0.3 |
| 5.3 | 数据校验 |  | 数据校验 | 0.2 |
| 5.4 | 问题修正 |  | 问题修正 | 0.2 |
| 5.5 | 小计 |  |  | 0.8 |
| 合计 |  |  |  | 6.3 |
| 第三部分：与山东水利工程建设项目管理信息系统对接 |  |  |  |  |  |
| 一、需求调研与分析 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 接口文档分析 |  | 4个接口分析 | 0.1 |
| 1.2 | 需求调研与确认 |  | 包括多次业务内部需求确认和与省技术需求确认 | 0.1 |
| 1.3 | 需求落实 |  | 整理书面需求材料等 | 0.1 |
| 1.4 | 小计 |  |  | 0.3 |
| 二、接口开发部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 接口开发 |  | 4个接口的工作量 | 0.2 |
| 2.2 | 新建数据库表结构 |  | 新建4个数据库表结构 | 0.2 |
| 2.3 | 数据下行确认 |  | 通过接口调用获取省数据，并逐一检查数据获取情况 | 0.2 |
| 2.4 | 小计 |  |  | 0.6 |
| 三、系统功能改造部分 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 威海市建设工程电子交易系统功能改造 |  | 1、以省水利项目编码为唯一码，自动获取省水利管理系统上的项目信息 2、重新开发项目登记功能页面，新增自动获取省数据栏目 | 0.2 |
| 3.2 |  |  | 1、以省水利项目编码为唯一码，自动获取省水利管理系统上的项目信息 2、重新开发招标公告和资格预审公告功能页面，新增自动获取省数据栏目 | 0.2 |
| 3.3 |  |  | 自动同步信息数据锁定，不允许修改 | 0.1 |
| 3.4 | 小计 |  |  | 0.5 |
| 四、测试环境部署与测试 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 测试环境部署 |  | 测试脚本及测试服务开发 | 0.1 |
| 4.2 | 功能测试 |  | 系统功能测试，包括单元测试、全流程测试等 | 0.2 |
| 4.3 | 与省接口联调 |  | 与省接口联调，下行数据校验等 | 0.1 |
| 4.4 | 问题修正 |  | 问题修正 | 0.1 |
| 4.5 | 小计 |  |  | 0.5 |
| 五、正式环境部署 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 正式环境部署 |  | 正式环境部署 | 0.1 |
| 5.2 | 正式数据获取 |  | 正式数据获取，系统功能复验 | 0.1 |
| 5.3 | 数据校验 |  | 数据校验 | 0.1 |
| 5.4 | 问题修正 |  | 问题修正 | 0.1 |
| 5.5 | 小计 |  |  | 0.4 |
| 合计 |  |  |  | 2.3 |
| 总计 |  |  |  | 28.125 |

## 6.2项目资金来源和资金安排计划

本项目拟总投资45万元，拟全部申请市财政资金。

- 效益与风险分析

## 7.1绩效目标

当前随着“互联网+”行动和“放管服”纵深推进，加强监管数字化建设、提升监管智能化水是顺应招标投标数字化交易发展趋势，维护水利建设市场秩序，优化水利建设市场营商环境的重要举措，水利工程建设项目电子招标投标监管试点工作首次在行业内统一谋划、统一部署开展相关工作，对纵深推进招投标全流程电子化具有重要的意义。

### 7.1.1经济效益

山东省水利工程建设项目电子招标投标监管试点项目的开展，有利于打破水利行业市交易监管系统与省平台的信息壁垒，实现信息数据交互，提高水主管部门在线监管水平，保障信息资源的合理化利用，同时有利于充分发挥招投标优化资源配置、预防惩治腐败，是塑造良好营商环境的重大举措，有利于推动省内公共资源交易水利行业进步,刺激市场经济发展。

### 7.1.2社会效益

以省水利工程电子招标投标监管系统为基础，实现与水利部监管系统、省市交易系统的互联交互，高效整合省、市两级水利工程建设项目电子交易信息，是深入贯彻落国家、省、市决策部署，是利用信息化手段、探索建立水利行业信用信息闭环管理的重要路径，有利于实现与水利部监管系统、省市交易系统的互联交互，高效整合省、市两级水利工程建设项目电子交易信息，形成从水利部到省及所辖市县垂直、穿透式分级监管平台体系，实现对电子招标投标活动的在线监管，推动建立水利行业电子招标投标监管“一张网”。通过加强加大数据分析监测，有利于实现招标投标过程自动预警，提高监管精准度和有效性，强化事中事后监管能力，推动水利建设市场的高质量发展。

## 7.2考核指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 （指标内容） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设目标系统数量 | 升级完善市水利工程电子招标投标交易系统、市公共资源交易电子监管系统功能模块，打通市水利工程电子招投标交易系统、市公共资源交易电子监管系统与省水利工程电子招标投标监管系统、省水利建设市场监管服务（信用信息）平台和省水利工程建设项目信息管理系统等相关数据信息瓶颈，实现系统互联、数据共享，完成省级试点工作。 | =2套 |
|  | 质量指标 | 签署1份项目履约验收书 | 完成项目验收，签署1份履约验收书。 | =1个 |
|  | 时效指标 | 合同签署后，3个月完成交付 | 按照合同及采购方案要求，在规定时间内完成设备交付使用 | ≤3个月 |
|  | 成本指标 | 项目建设资金控制在预算以内 | 按照合同及建设方案要求，项目建设资金控制在预算以内。 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供2套用户操作手册等相关资料 | 项目交付后，能提供1套威海市建设工程电子交易系统水利工程子系统操作手册，包括招标代理、投标人、评标专家；提供1套威海市公共资源交易电子监管系统操作手册相关资料。 | =2套 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 反映提供项目相关服务的满意度。 | ≥95% |

## 7.3风险分析与风险对策

### 7.3.1项目风险识别与分析

1.协调风险

是对目标的期望和认同不一致，责任不对称，信息不对称，文化意识和沟通上的矛盾。项目涉及所有日常办公事务，带有一定的通用型与共性特征，但是用户分属于不同的业务部门，这些部门又会有自己的个性的需求。因此在进行项目建设时候需要进行多业务部门的协调，保持信息的对称，防止由于信息不对称及其它因素而导致各业务不能相互配合进行项目建设，使项目建设无法达到预定目标，产生协调性风险。

2.认识风险

由于项目建设没有统一的标准，各地根据自身情况形成了不同的模式，难以真正把握项目建设的本质和发展规律，使得许多人对项目产生了简单和片面的认识，导致出现脱离现实条件、忽视风险、盲目建设等问题。为了更好的进行项目建设，就必须在认识上避免上述问题，把项目的建设作为一个系统工程来考虑，认真合理地制订建设方案和实施计划，减少认识风险。

3.规划风险

规划是信息化建设的基础的工作。由于对信息化认识的局限性以及目前的行政体制和投融资体制等原因，相当部分的项目在进行总体规划时候，项目设计出现一定的偏差，不能统筹各类信息化资源，使建成的项目相关性、集成度存在不足，为项目的后续实施带来了一定的风险。

4.管理风险

本项目作为一个信息化建设项目，其生命周期贯穿着项目规划设计、实施建设、可靠运行、直至报废的全过程，是实施有效管理的过程。需要管理的内容有规划管理、过程管理、技术管理、安全管理、运行维护管理、质量管理、资金管理、成本管理等方面，同时还要加强人员管理、信息资源管理以及各种协调事项和各类风险控制。对于项目，随着系统的建设和应用规模的不断扩大，管理的难度和风险还将不断加大。

### 7.3.2项目风险对策与管理

本项目的规划和实施从下面几个方面尽可能的将项目的内部风险降到最低：

1.提高认识，正确定位，目标清晰

充分估计项目建设的困难和风险，做好需求分析，研究并做好相关行政资源的配套；树立长期的持续发展和分阶段实施有限目标的观点，在总体目标下，分阶段实施有限目标，并进一步做好目标之间、项目之间的关联和集成。

2.做好前期规划

在前期组成项目建设小组，为项目的规划、咨询、论证、决策和实施提供依据和帮助。对项目的建设，项目建设小组经过非常细致的需求调研后，编写了信息化规划，并参照了其它项目建设经验，广泛征求信息化专家，领导意见的基础上，经过反复讨论和修改，完成了项目可行性研究报告的撰写，目的就是通过实施前的项目建设分析，规避实施风险，减少项目建设过程中由于项目设计的原因带来的损失，保证项目实施的顺利进行，达到项目建设的预定目标。

3.建立管理体系，加强项目管理

加快建立围绕项目的管理体系，从不同的环节实施对项目的管理，保障项目建设、应用、运行、安全、资金等方面的工作；要控制投资规模，小步稳步推进，努力克服不计成本的技术化倾向，盲目追求技术和设备的先进性。

4.加强资金管理

对于此项目应该加强资金管理，在项目建设过程中应严格审核建设项目经费，把好概算审核关，认真组织项目招标工作；在资金拨付时，根据建设进度，分阶段拨付，在项目验收时，加强项目建设内容和资金使用情况的审核，结合系统运行情况、资金使用情况组织验收。参照国家信息化指标和企业信息化指标测评的有关办法，研究出项目应用效益测评指标体系及其测评办法，做好项目效益可量化的预评估，并加强在项目验收时的效益指标评估，把效益指标的评估作为项目验收的重要内容。

5.建立项目运维标准体系

按照信息系统运行维护相关体系标准，进行项目运行维护，制定项目故障修复和紧急处理预案，明确运行维护的责任，定期做好系统安全测试和运行效果评估。

- 附件

## 8.1 与“省水利工程电子招标投标监管系统”对接数据集

### 8.1.1投资项目

数据集标识符：INVEST_PROJECT

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资项目统一代码 | INVEST_PROJECT_CODE | 参考审批监管平台投资项目信息共享规范。代码长度：24位，代码格式：年份代码-地区（部门）代码-行业代码-项目类型代码-流水号 | 字符型 | C24 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 投资项目名称 | INVEST_PROJECT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 申报单位代码类型 | APPLICATION_UNIT_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 申报单位代码 | APPLICATION_UNIT_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 申报单位 | APPLICATION_UNIT | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 申报单位代码类型 | CONSTRUCTION_UNIT_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 申报单位代码 | CONSTRUCTION_UNIT _CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 建设单位 | CONSTRUCTION_UNIT | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 项目所在行政区域代码 | REGION_CODE | 采用GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》的市级代码 | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 建设规模及主要内容 | INVEST_PROJECT_DESCRIPTION | 自由文本 | 字符型 | C..2000 | 是 | 监督公开 |  | 广东省投资项目审批 |
| 行业代码 | INDUSTRY_CODE | 采用GB/T 4754-2011 《国民经济行业分类》，取1位行业门类字母码+2位大类数字码 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 项目总投资金额 | TOTAL_INVESTMENT_AMOUNT | 单位：万元 | 数值型 | N..20,6 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 项目建设时间 | PROJECT_CONSTRUCTION_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss |  | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 最后审批时间 | APPROVAL_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss |  | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但长度调整 |
| 数据来源 | SOURCE_PLAT_NAME | 全国投资项目在线审批监管平台 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  |  |

### 8.1.2招标方案与核准信息

根据《招标投标法实施条例》第七条，项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。

从地方行政监督平台对接交互

数据集标识符：BIDDING_SCHEME

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标方案编号 | BIDDING_SCHEME_CODE |  | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标方案名称 | BIDDING_SCHEME _NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 投资项目统一代码 | INVEST_PROJECT_CODE | 参考审批监管平台投资项目信息共享规范。代码长度：24位，代码格式：年份代码-地区（部门）代码-行业代码-项目行业分类-流水号 | 字符型 | C24 | 否 | 监督公开 | 与投资项目在线审批监管平台中的项目进行关联 | 监督需要新增 |
| 投资项目名称 | INVEST_PROJECT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 概算投资金额 | BUDGET_AMOUNT | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 资金来源 | FUND_SOURCE | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 使用的国家预算资金额 | STATE_BUDGET | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 | 若无，则填0 | 监督需要新增 |
| 使用的国有企事业单位资金额 | STATE_OWNED_BUDGET | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 | 若无，则填0 | 监督需要新增 |
| 使用的国际组织或外国政府贷款、援助资金额 | FOREIGN_FUNDS | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 | 若无，则填0 | 监督需要新增 |
| 预算金额币种代码 | BUDGET_CURRENCY_CODE | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 行业代码 | INDUSTRY_CODE | 采用GB/T 4754-2011 《国民经济行业分类》，取1位行业门类字母码+2位大类数字码 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 建设地点 | CONSTRUCTION_SITE | 采用GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》的市级代码 | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 招标内容与范围 | BIDDING_SCHEME _CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标方式 | TENDER_MODE | 参考5.1.1招标方式代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 资格审查方式 | QULIFICATION_CHECK_MODE | 参考5.1.19资格审查方式 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标组织形式 | TENDER_ORGANIZE_FORM | 参考5.1.2招标组织形式代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 自行招标说明 | SELF_TENDER_DESCRIPTION | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 | 自行招标时必填 | 监督需要新增 |
| 标段（包）数量 | BID_SECTION_NO. | 自由文本 | 数值型 | N2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 自由文本 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 标段（包）名称 | BID_SECTION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 标段（包）类型 | BID_SECTION_TYPE | 01：工程施工 02：工程货物 03：工程监理 04：工程设计 05：工程勘察 06：其他 | 字符型 | C7 | 是 | 监督公开 | 对于不足7位的，需要用0补齐 | 监督需要新增 |
| 标段（包）合同估算价 | CONTRACT_ ESTIMATE _PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 否 | 监督公开 | 对接时统一转换为元。 | 监督需要新增 |
| 标段（包）合同估算价币种代码 | CURRENCY_CODE | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码 | 字符型 | C3 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 标段（包）主要内容 | BID_SECTION _CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 标段（包）对投资人资格要求 | BID_SECTION _ ELIGIBILITY | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标人代码类型 | TENDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标人代码 | TENDERER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标人名称 | TENDERER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标人联系人 | TENDERER_CONTACTOR | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标人联系电话 | TENDERER_PHONE_NUMBER | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标人电子邮箱 | TENDERER_EMAIL | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标代理机构代码类型 | TENDER_AGENCY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标代理机构代码 | TENDER_AGENCY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标代理机构名称 | TENDER_AGENCY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 委托招标时必填 | 监督需要新增 |
| 招标代理机构联系人 | TENDER_AGENCY_CONTACTOR | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标代理机构联系电话 | TENDER_AGENCY_PHONE_NUMBER | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 招标代理机构电子邮箱 | TENDER_AGENCY_EMAIL | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 提交核准时间 | APPROVAL_SUBMIT_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 核准部门代码 | APPROVAL_DEPT_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 核准部门名称 | APPROVAL_DEPT_NAME |  | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 核准人 | APPROVAL_BY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 核准时间 | APPROVAL_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 核准结果 | APPROVAL_RESULT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 |  | 监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 监督需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 监督需要新增 |

### 8.1.3招标投标交易数据集

#### 8.1.3.1项目和招标项目

1.项目

数据集标识符：PROJECT

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | PROJECT_CODE | 参考3.3.4项目编号 | 字符型 | C17 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 20号令A.1.1 |
| 项目名称 | PROJECT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.1, ，但长度调整 |
| 投资项目统一代码 | INVEST_PROJECT_CODE | 参考审批监管平台投资项目信息共享规范。代码长度：24位，代码格式：年份代码-地区（部门）代码-行业代码-项目行业分类-流水号 | 字符型 | C24 | 否 | 监督公开 | 与投资项目在线审批监管平台中的项目进行关联 | 根据10号令第四条，为实现投资项目的监督管理。 |
| 项目所在行政区域代码 | REGION_CODE | 采用GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》的市级代码 | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.1 |
| 项目行业分类 | INDUSTRIES_TYPE | 参考3.6.1《建设工程项目行业分类标准》 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.1 |
| 资金来源 | FUND_SOURCE | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.1 |
| 项目规模 | PROJECT_SCALE | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.1 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

2.招标项目

数据集标识符：TENDER_PROJECT

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | PROJECT_CODE | 参考3.3.4项目编号 | 字符型 | C17 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 20号令A.1.2 |
| 招标项目名称 | TENDER_PROJECT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2，但长度调整 |
| 招标方案编号 | BIDDING_SCHEME_CODE |  | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标项目行业分类编码 | TENDER_PROJECT_INDUSTRIES_TYPE | 参考3.6.1 《建设工程项目行业分类标准》 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令第三条，为便于按照招标项目的行业分类向社会公开。 |
| 招标项目所在行政区域代码 | REGION_CODE | 采用GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》的市级代码 | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令第三条，为便于按照招标项目的地区分类向社会公开。 |
| 招标内容与范围及招标方案说明 | TENDER_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 招标方式 | TENDER_MODE | 参考5.1.1招标方式代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 资格审查方式 | QULIFICATION_CHECK_MODE | 参考5.1.19资格审查方式 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标组织形式 | TENDER_ORGANIZE_FORM | 参考5.1.2招标组织形式代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 招标人代码类型 | TENDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 10号令 第五条 |
| 招标人代码 | TENDERER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.2，但长度调整 |
| 招标人名称 | TENDERER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 10号令 第五条 |
| 招标代理机构代码类型 | TENDER_AGENCY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 |  | 10号令 第五条 |
| 招标代理机构代码 | TENDER_AGENCY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 20号令 A.1.2，但长度调整 |
| 招标代理机构名称 | TENDER_AGENCY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 10号令 第五条 |
| 招标代理机构确定方式 | DETERMINATION_OF_BIDDING_AGENCY | 招标人自行选择 招标人以外单位或个人指定 其他 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 |  |
| 招标代理机构确定方式说明 | DESCRIPTION_OF_DETERMINATION_METHOD_OF_BIDDING_AGENCY | 自由文本 | 字符型 | C..ul |  | 监督公开 | 当招标代理机构确定方式为招标人以外单位或个人指定、其他时必填 |  |
| 招标项目建立时间 | CREATE_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 监督部门代码 | SUPERVISE_DEPT_CODE | 参考5.1.27行政监督部门 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2，但长度调整 |
| 监督部门名称 | SUPERVISE_DEPT_NAME |  | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 | 如果没有独立监督机构行使监督职能的，可以按实际情况填写，可以多个 | 20号令A.1.2 |
| 审核部门代码 | APPROVE_DEPT_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2，但长度调整 |
| 审核部门名称 | APPROVE_DEPT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 项目审批核准部门 | 20号令A.1.2 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但长度调整 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

3.标段（包）

数据集标识符：BID_SECTION

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.3 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 20号令 A.1.3 |
| 标段（包）名称 | BID_SECTION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.3，但长度调整 |
| 标段（包）内容 | BID_SECTION_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.3 |
| 标段（包）分类代码 | BID_SECTION_CLASSIFY_CODE | 参考3.6.2《建设工程项目专业分类标准》 | 字符型 | C7 | 是 | 监督公开 | 对于不足7位的，需要用0补齐 | 20号令 A.1.3 |
| 标段合同估算价 | CONTRACT_RECKON_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 否 | 监督公开 | 对接时统一转换为元。 | 20号令 A.1.3 |
| 标段合同估算价币种代码 | CURRENCY_CODE | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码 | 字符型 | C3 | 否 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.3 |
| 投标人资格条件 | BIDDING_ELIGIBILITY | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.3 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.3.2投标邀请

1.招标公告与资格预审公告

数据集标识符：TENDER/QUALIFY_BULLETIN

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 相关标段（包）编号 | BID_SECTION_CODES | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 支持多个标段（包），每个标段为C23 | 20号令 A.1.4 |
| 招标编号 | TENDER_CODE |  | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 | 填写招标人或代理机构自己使用的招标编号，没有时可填无。（当更正时建议以 “招标编号-序列号（01--99）” 填写。 | 根据10号令第十二条，为便于社会公众查阅公告公示完整信息，并方便社会公众与招标人、招标代理机构进行业务联系。 |
| 公告名称 | NOTICE_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令第十三条，为便于社会公众查阅信息。 |
| 公告内容文本 | NOTICE_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 应包括标段名称、标段编号及投标资格等信息。 | 20号令 A.1.4 |
| 公告发布时间 | NOTICE_SEND_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 否 | 监督公开 | 省公共服务平台与国家平台对接时必填；交易平台与公共服务平台对接时不填。 | 20号令 A.1.4 |
| 公告发布媒介 | NOTICE_MEDIA |  | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 | 按照公布的发布媒介填写。 | 20号令 A.1.4，10号令第八条要求 |
| 源URL | URL | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 | 发布媒介发布招标公告的url地址 | 根据10号令第五条要求 |
| 公告性质 | NOTICE_NATURE | 参考5.1.5公告性质 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 公告类型 | NOTICE_TYPE | 参考5.1.4公告类型代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 招标文件/资格预审文件获取开始时间 | DOC_GET_START_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 招标文件/资格预审文件获取截止时间 | DOC_GET_END_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 招标文件/资格预审文件获取方法 | DOC_GET_METHOD | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 投标文件/资格预审申请文件递交截止时间 | BID_DOC_REFER_END_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 投标文件/资格预审申请文件递交方法 | BID_DOC_REFER_METHOD | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 投标文件/资格预审申请文件递交地址 | BID_URL | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 否 | 监督公开 | 电子投标时，填写投标的url地址； 纸质投标时，填写物理场所地址。 | 根据20号令管理办法第二十五条为便于投标人递交投标文件 |
| 是否允许联合体投标 | SYNDICATED_FLAG | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 10号令第五条 |
| 是否延期开标 | IS_POSTPONE | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 否 | 监督公开 | 当变更时使用。 | 根据10号令，为便于社会公众查阅完整信息。 |
| 开标时间/开启时间 | BID_OPEN_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 否 | 监督公开 | 当为招标公告时必填；当为资格预审公告时非必填。 | 20号令 A1.9、A1.6 |
| 开标方式/文件开启方式 | BID_OPEN_METHOD | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 当为招标公告时必填；当为资格预审公告时非必填。 | 20号令 A1.9、A1.6 |
| 评审办法 | QUAL_TYPE | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 当为资格预审公告时填写，非必填。 | 20号令 A1.6 |
| 招标人代码类型 | TENDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 10号令 第五条 |
| 招标人代码 | TENDERER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 根据10号令第五条，为确定唯一确定招标人 |
| 招标人名称 | TENDERER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 10号令第五条要求 |
| 招标人地址 | TENDERER_ADDRESS | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 当自行招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 招标人联系人 | TENDERER_CONTACTOR | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 当自行招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 招标人联系电话 | TENDERER_PHONE_NUMBER | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 否 | 监督公开 | 当自行招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 招标人电子邮箱 | TENDERER_EMAIL | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 当自行招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 招标代理机构代码类型 | TENDER_AGENCY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 |  | 10号令 第五条 |
| 招标代理机构代码 | TENDER_AGENCY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 根据10号令第五条，为确定唯一确定招标代理机构 |
| 招标代理机构名称 | TENDER_AGENCY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 招标代理机构地址 | TENDER_AGENCY_ADDRESS | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 招标代理机构联系人 | TENDER_AGENCY_CONTACTOR | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 招标代理机构联系电话 | TENDER_AGENCY_PHONE_NUMBER | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 招标代理机构电子邮箱 | TENDER_AGENCY_EMAIL | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 10号令第五条要求 |
| 其他内容 | OTHER_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 其他依法应当载明的内容。 | 10号令第五条要求 |
| 公告发布责任人 | BULLETIN_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 | 招标人/代理机构发布公告责任人 | 20号令 A.1.4 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 不公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  | 20号令 A.1.4 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.3.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第八条，公告公示应在省或者国家公共服务平台发布。 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

2.投标邀请书

数据集标识符：BID_INVITE

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 1、一个招标项目对应一个项目。 2、一个招标项目可以包括多个标段（包）。 3、唯一标识。 | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标邀请性质 | BID_INVITE_ISSUE_NATURE | 参考5.1.5公告性质 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 备注：每个投标人一条记录 。联合体的情况下为牵头人 | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标人名称 | BIDDER_NAME |  | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 | 备注：每个投标人一条记录 。联合体的情况下为牵头人 | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标邀请内容、变更内容 | BID_INVITE_ISSUE_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 应包括标段（包）名称、标段（包）编号及投标资格等信息。 若邀请类型为变更邀请时显示变更邀请内容。 | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 招标文件获取开始时间 | DOC_GET_START_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 招标文件获取方法 | TENDER_DOC_GET_METHOD | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 招标文件获取截止时间 | DOC_GET_END_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标文件递交截止时间 | BID_DOC_REFER_END_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标文件递交方法 | BID_DOC_REFER_METHOD | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标邀请发出时间 | BID_INVITE_ISSUE_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 投标邀请发布责任人 | BULLETIN_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 39号令7.1.6投标邀请书 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 根据10号令第八条，公告公示应在省或者国家公共服务平台发布。 | 根据10号令第八条，公告公示应在省或者国家公共服务平台发布。 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 否 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 | 交互数据对象的时间。 | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.3.3招标文件（资审文件）与澄清

1.招标文件/澄清与修改

数据集标识符：TENDER_DOC

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 相关标段（包）编号 | BID_SECTION_CODES | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 多个标段（包）编号以半角分号隔开 | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 招标文件类型 | DOC_TYPE | 参考5.1.17文件类型 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 | 区分招标文件和招标文件修改及澄清 | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 投标有效期 | VALID_PERIOD |  | 数值型 | N..5天数为不小于0的整数) | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 投标保证金缴纳方式 | MARGIN_PAY_TYPE | 参考5.1.10保证金缴纳方式代码，多个缴纳方式时以半角分号分隔代码 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 | 支持多个或者手工录入。多个时以半角分号隔开。 | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 投标保证金金额 | MARGIN_AMOUNT | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 否 | 监督公开 | 二选一填写 | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 投标保证金比率或其他 | MARGIN_PERCENT | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 投标保证金币种代码 | MARGIN_CURRENCY | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码 | 字符型 | C3 | 否 | 监督公开 |  | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 控制价（最高投标限价）（如有） | CONTROL_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 控制价币种代码（如有） | CONTROL_PRICE_CURRENCY | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码，例如，人民币是156 | 字符型 | C3 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 评标方法 | EVALUATING_METHOD | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  |  |
| 要求澄清问题提交截止时间 | CLARIFY_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 否 | 监督公开 |  | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | CLARIFY_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 有澄清与修改时填写。 | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 招标文件生成时间 | FILE_CREATE_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.1.5招标文件澄清与修改 |
| 是否使用招标文件范本 | IS_ TENDER_DOC_MODEL | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标文件范本名称 | TENDER_DOC_MODEL_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 使用招标文件范本时，必填 | 根据监督需要新增 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 20号令 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

2.资格预审文件/澄清与修改

数据集标识符：QUALIFY_DOC

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 相关标段（包）编号 | BID_SECTION_CODES | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 多个标段（包）编号以半角分号隔开 | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 申请文件有效期 | VALID_PERIOD |  | 数值型 | N..5天数为不小于0的整数) | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 资格预审文件类型 | QUALIFY_DOC_TYPE | 参考5.1.17文件类型 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 区分资格预审文件和资格预审文件修改及澄清 | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 资格预审评审方式 | QUAL_TYPE | 参考5.1.3资格预审评审方式 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 要求澄清问题提交截止时间 | CLARIFY_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 否 | 监督公开 |  | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | CLARIFY_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 有澄清与修改时填写。 | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 资格预审申请文件递交时间 | SUBMIT_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 资格预审文件生成时间 | FILE_CREATE_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.6.1资格预审/资格预审澄清 |
| 是否使用资格预审文件范本 | IS_ QUALIFY _DOC_MODEL | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 资格预审文件范本名称 | QUALIFY _DOC_MODEL_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 使用资格预审文件范本时，必填 | 根据监督需要新增 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 20号令 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.3.4评标委员会组建

数据集标识符：EXPERT_COMMITTEE

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 20号令A.1.2 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 20号令 A.1.3 |
| 评标委员会人数 | BID_EVALUATION_COMMITTEES_NO. |  | 数值型 | N..10(为不小于0的整数) | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 评标开始时间 | BID_EVALUATION_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 |
| 专家库名称 | EXPERT_SET_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 回避条件 | EVASIVE_CONDITION |  | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 含回避单位和回避评委 | 根据监督需要新增 |
| 抽取条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽取条件编号 | EXTRACTION_CONDITION_NO |  | 字符型 | C31 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 申请抽取人数 | EXTRACT_NUMBER |  | 数值型 | N..10(为不小于0的整数) | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 地区 | REGION_CODE | 采用GB/T 2260-2007中的市级代码 | 字符型 | C..6 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 行业 | INDUSTRY_TYPE | 采用GB/T 4754-2011 《国民经济行业分类》，取1位行业门类字母码+2位大类数字码 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 39号令15.1评标专家信息 |
| 专家专业 | STANDARD_PROFESSIONAL_CODE | 参考《电子招标投标系统技术规范（第1部分）》B3.6标段（包）分类代码 采用《评标专家专业分类标准（试行）》中约定的代码 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 备注：对于不足7位的，需要用0补齐，多个专业关联标识号以半角分号隔开 | 20号令A2.11评标专家 |
| 已抽取人数 | EXTRACT_NUMBER |  | 数值型 | N..10(为不小于0的整数) | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 抽取申请时间 | CREATE_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 抽取完成时间 | EXPERT_END_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.6.5附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 20号令 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

备注：一个抽取申请下包含多个抽取条件，对应申请抽取人数、地区、行业、专家专业、评标专家库专业等抽取条件有多组。

#### 8.1.3.5开标记录及开标明细

1.开标记录

数据集标识符：OPEN_BID_RECORD

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标记录标题 | TITLE | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.2.1开标记录 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 20号令A.1.2 |
| 相关标段（包）编号 | BID_SECTION_CODES | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 | 由多个标段（包）编号组成，半角分号隔开 | 20号令 A.1.3 |
| 开标参与人 | BID_OPENING_ACTOR |  | 字符型 | C..500 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 开标记录内容 | BID_OPENING_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 包括投标人名称、报价、工期（交货期）、投标保证金额、投标文件递交时间等招标文件所规定的唱标内容 | 39号令7.2.1开标记录 |
| 开标地点 | BID_OPENING_ADDRESS |  | 字符型 | C..600 | 否 | 监督公开 |  | 39号令7.2.1开标记录 |
| 开标时间 | BID_OPENING_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.2.1开标记录 |
| 源URL | URL | 自由文本 交易平台查看开标记录的url | 字符型 | C..500 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 开标视频访问地址URL | BID_OPENING_VIDEO_URL |  | 字符型 | C..500 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 20号令 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

2.开标明细

数据集标识符：PROJECT_OPEN_BID_LIST

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 20号令A.1.2 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 20号令 A.1.3 |
| 是否联合体 | IS_UNION | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 联合体代码类型 | UNIONCODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C．.20 | 否 | 监督公开 | 联合体多成员之间用半角分号隔开，非联合体的情况下为空 |  |
| 联合体代码 | UNION_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 联合体多成员之间用半角分号隔开，非联合体的情况下为空 |  |
| 联合体名称 | UNION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 联合体多成员之间用半角分号隔开，非联合体的情况下为空 |  |
| 投标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人 | 39号令7.2.2开标明细 |
| 投标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.2.2开标明细 |
| 投标人名称 | BIDDER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.2.2开标明细 |
| 工期/交货期/服务期 | TIME_LIMIT | 以天计算； | 数值型 | N..4 | 是 |  | 20号令A.1.12“投标文件”数据集 | 工期/交货期/服务期 |
| 投标报价金额 | BID_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 | “投标报价金额”与“费率”、“其他类型投标报价”不能全为空或全填写，三选一填写。 | 20号令A.1.16和10号令第六条要求 |
| 金额币种 | PRICE_CURRENCY | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.16和10号令第六条要求 |
| 费率 | RATE | （正负）0—100% | 数值型 | C10 | 否 | 监督公开 | 如： 50%、-30%。 | 39号令7.2.2开标明细 |
| 其他类型投标报价 | OTHER_BID_PRICE | 下浮率、比率或文字描述类型的报价 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | “投标报价金额”、“费率”与“其他类型投标报价”不能全为空或全填写，三选一填写。 | 39号令7.2.2开标明细 |
| 项目经理姓名 | PM_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 项目经理证件类型 | PM_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 项目经理证件号码 | PM_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 其他开标内容 | OTHER_OPEN_BID_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 不同项之间以半角分号分隔，标签和值之间以半角冒号分隔；例：投标保证金(有/无)：有；投标声明：无 | 根据监督需要新增 |
| 投标文件递交时间 | CHECKIN_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.2.2开标明细 |
| 投标人mac地址 | MAC_ADDRESS_OF_BIDDER | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 投标人IP地址 | BIDDERS_IP_ADDRESS | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 投标负责人姓名 | BIDDER_DUTY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 投标负责人证件类型 | BIDDER_DUTY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 投标负责人证件号码 | BIDDER_DUTY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 是否提交保证金 | IS_COMMIT_ MARGIN | 参考6.2是否代码，填入对应代码 | 字符型 | C1 | 参考6.2是否代码，填入对应代码 | 监督公开 |  | 39号令7.2.2开标明细 |
| 保证金递交方式 | MARGIN_PAY_FORM | 参考5.1.10保证金缴纳方式，多种方式时以半角分号隔开 | 字符型 | C..20 |  | 监督公开 |  | 39号令7.2.2开标明细 |
| 投标保证金缴纳账户 | DEPOSIT_ACCOUNT |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 投标文件，多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 根据监督需要新增 |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.3.6评标

1.评标专家

| 名称 | 英文名 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 电子招标投标系统技术规范 第1部分：交易平台技术规范 的附录B.3.4招标项目编号，其中序列号从001-999调整为0-9、a-z的3位组合序列号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 电子招标投标系统技术规范 第1部分：交易平台技术规范 的附录B.3.5标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 专家类别 | EXPERT_TYPE | 参考5.1.20专家类别，填入对应代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 专家姓名 | EXPERT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 每个专家对应一张表 |
| 专家身份证件号 | ID_CARD | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 专家身份证件类型 | ID_CARD_TYPE | 参考通用编码5.1.21专家身份证件类型代码 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 是否为评标组长 | IS_CHAIR_MAN | 参考通用编码5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 |  |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参见附录B“平台标识码的编码规则” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT | 参见附录B“平台标识码的编码规则” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

2.评标专家评分表

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 电子招标投标系统技术规范 第1部分：交易平台技术规范 的附录B.3.4招标项目编号，其中序列号从001-999调整为0-9、a-z的3位组合序列号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.3.1评标专家 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 电子招标投标系统技术规范 第1部分：交易平台技术规范 的附录B.3.5标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.3.1评标专家 |
| 专家身份证件号 | ID_CARD | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.3.1评标专家 |
| 专家身份证件类型 | ID_CARD_TYPE | 参考通用编码6.1专家身份证件类型代码 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 39号令7.3.1评标专家 |
| 投标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人名称 | BIDDER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 商务标评分 | BUSINESS_SCORE |  | 数值型 | N..10,2 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 技术标评分 | TECHNOLOGY_SCORE |  | 数值型 | N..10,2 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 价格标评分 | PRICE_SCORE |  | 数值型 | N..10,2 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 |  |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

每个评标专家对每个投标人的商务、价格和技术评分。

3.投标人资质信用信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人 |  |
| 投标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人名称 | BIDDER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 资质证书编号 | QUAL_CERT_NO | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 | 多个资质证书以半角分号隔开；资质证书详情通过“主体资质信息”数据集交换 |  |
| 资质证书查证记录编号 | QUAL_CHECK_NO |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 与资质证书对应, 通过共享水利部信用监管平台信息制作时，对应的查证记录编号 | 监督需要新增 |
| 资质核实结果 | QUAL_EXAMINATION | 0：核实通过； 1：存在造假 2：其他 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 资质核实说明 | QUAL_EXAMINATION_DETAIL | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 许可证件编号 | LICENCE_ID | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 | 多个许可证件以半角分号隔开；许可证件详情通过“主体资质信息”数据集交换 |  |
| 许可证件查证记录编号 | LICENCE_CHECK_ID |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 与许可证件对应, 通过共享水利部信用监管平台信息制作时，对应的查证记录编号 | 监督需要新增 |
| 许可证件核实结果 | LICENCE _EXAMINATION | 0：核实通过； 1：存在造假 2：其他 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 许可证件核实说明 | LICENCE _EXAMINATION_DETAIL | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 认证证件编号 | CERTIFICATION_NO | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 认证证书查证记录编号 | CREDIT_CHECK_ID |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 认证证书核实结果 | CERTIFICATION _EXAMINATION | 0：核实通过； 1：存在造假 2：其他 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 认证证书核实说明 | CERTIFICATION _EXAMINATION_DETAIL | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 评标报告附件，多个附件关联标识号以半角分号隔开 |  |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

4.投标人业绩信息

包括企业业绩、项目经理和技术负责人业绩

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人名称 | BIDDER_CODE_TYPE | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人代码类型 | BIDDER_CODE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人代码 | BIDDER_NAME | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 合同编号 | CONTRACT_NO. |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 所属招标项目名称 | TENDER_PROJECT_NAME | 参考3.3.4项目编号 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 所属标段（包）名称 | BID_SECTION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.1, ，但长度调整 |
| 项目所在行政区域代码 | REGION_CODE | 采用GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》的市级代码 | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.1 |
| 招标人代码类型 | TENDER_NO_TYPE | 参考3.4.3主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 招标人代码 | TENDER_CODE | 采用GB 32100-2015 《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》，多个招标人时用半角分号隔开 | 字符型 | C..2000 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 招标人名称 | TENDERER_NAME | 自由文本，多个招标人时用半角分号隔开 | 字符型 | C..2000 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 合同金额 | CONTRACT_PRICE |  | 数值型 | N..20,6 |  | 监督公开 |  |  |
| 金额币种代码 | PRICE_CURRENCY | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码，例如，人民币是156 | 字符型 | C3 |  | 监督公开 |  |  |
| 金额单位 | PRICE_UNIT | 参考通用编码5.1.21金额单位代码。 | 字符型 | C1 |  | 监督公开 |  |  |
| 合同期限 | LIMITE_TIME |  | 数值型 | N..4 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 合同签署时间 | CONTRACT_SIGN_DATE |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  |  |
| 项目负责人姓名 | PM_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 项目负责人证件类型 | PM_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 项目负责人证件号码 | PM_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 技术负责人姓名 | TECH _NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 技术负责人证件类型 | TECH_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 技术负责人证件号码 | TECH _CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 业绩查证记录编号 | CONTRACT_CHECK_ID |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 通过共享水利部信用监管平台信息制作时，对应的查证记录编号 | 监督需要新增 |
| 业绩核实结果 | CONTRACT _EXAMINATION | 0：核实通过； 1：存在造假 2：其他 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 业绩核实说明 | CONTRACT _EXAMINATION_DETAIL | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

5.投标人从业人员信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 自由文本 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 投标人名称 | BIDDER_NAME | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 姓名 | EMPLOYEE_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 证件类型 | EMPLOYEE_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 证件号码 | EMPLOYEE_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 从业人员类别 | EMPLOYEE_TYPE | 参见5.1.24从业人员类别 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 人员查证记录编号 | EMPLOYEE_CHECK_ID |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 | 通过共享水利部信用监管平台信息制作时，对应的查证记录编号 | 监督需要新增 |
| 人员核实结果 | EMPLOYEE _EXAMINATION | 0：核实通过； 1：存在造假 2：其他 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 人员核实说明 | EMPLOYEE _EXAMINATION_DETAIL | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

6.评标报告

数据集标识符：EVALUATION_REPORT

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 评标报告标题 | NOTICE_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 评标报告正文 | EVALUATION_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 包含中标候选人名称及排名、投标/评标/中标价格、评分结果或等内容 |  |
| 评标结果 | EVALUATION_RESULT | 参考5.1.7评标结果 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 评标结束时间 | EVALUATION_BID_END_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  |  |
| 评标视频访问地址URL | EVALUATION_VIDEO_URL |  | 字符型 | C..500 | 否 | 监督公开 |  | 地址需要同时需要上报特征码（时长 大小等特征信息） 地方自己存储，通过特征码进行校验 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 评标报告附件，多个附件关联标识号以半角分号隔开 |  |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.3.7中标候选人公示

1.中标候选人

数据集标识符：WIN_CANDIDATE

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A1.16 |
| 中标候选人代码类型 | WIN_CANDIDATE_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 10号令 第五条 |
| 中标候选人代码 | WIN_CANDIDATE_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 备注：每个中标候选人一条记录 。联合体的情况下为牵头人 | 20号令A.1.16 |
| 中标候选人名称 | WIN_CANDIDATE_NAME |  | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 | 备注：每个中标候选人一条记录 。联合体的情况下为牵头人 | 20号令A.1.16和10号令第六条要求 |
| 中标候选人排名 | WIN_CANDIDATE_ORDER | 数值型 | N..10 |  | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.16和10号令第六条要求 |
| 投标报价金额 | BID_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 | “投标报价金额”与“费率”、“其他类型投标报价”不能全为空或全填写，三选一填写。 | 20号令A.1.16和10号令第六条要求 |
| 金额币种 | PRICE_CURRENCY | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.16和10号令第六条要求 |
| 费率 | RATE | （正负）0—100% | 数值型 | C10 | 否 | 监督公开 | 如： 50%、-30%。 | 根据10号令第六条要求和实际业务存在情况增加 |
| 其他类型投标报价 | OTHER_BID_PRICE | 下浮率、比率或文字描述类型的报价 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | “投标报价金额”、“费率”与“其他类型投标报价”不能全为空或全填写，三选一填写。 | 根据10号令第六条要求和实际业务存在情况增加 |
| 质量 | QUALITY | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 10号令第六条 |
| 评标情况 | EVALUATION_STATUS | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 备注:采用综合评估法的，应载明综合评估分（价）和各分项评估分（价）。 | 20号令A.1.16评分结果。 10号令第六条 |
| 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | WIN_CANDIDATE_QUALIFICATION | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 备注:与中标候选人保持对应； | 10号令第六条 |
| 工期/交货期/服务期 | TIME_LIMIT | 以天计算； | 数值型 | N..4 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.12“投标文件”数据集 |
| 项目负责人姓名 | PM_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 | 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人。 | 20号令A.1.12“投标文件”数据集 |
| 项目负责人证件号码 | PM_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令，为便于唯一确定项目负责人进行监督管理 |
| 项目负责人相关证书和编号 | PM_CERTIFICATES | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 中标候选人按招标文件要求承诺的项目负责人相关证书名称和编号。 | 10号令第六条 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令5.8.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第八条，公告公示应在省或者国家公共服务平台发布。 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

注：每个中标候选人都应在此表中对应一条独立的数据记录。

2.中标候选人公示

数据集标识符：WIN_CANDIDATE_BULLETIN

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 相关标段（包）编号 | BID_SECTION_CODES | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 每个标段（包）为C23。 | 20号令 A1.17 |
| 招标编号 | TENDER_CODE |  | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 | 填写招标人或代理机构自己使用的招标编号，没有时可填无。（当更正时建议以 “招标编号-序列号（01--99）” 填写。 | 根据10号令第十二条，为便于社会公众查阅公告公示完整信息，并方便社会公众与招标人、招标代理机构进行业务联系。 |
| 公示名称 | PUBLICITY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令第十三条，为便于社会公众查阅信息。 |
| 公示内容 | PUBLICITY_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 多个中标候选人一并显示 | 20号令 A.1.17 |
| 公示类型 | PUBLICITY_TYPE | 参考5.1.6公示类型代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.17 |
| 公示开始时间 | PUBLICITY_START_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.17 |
| 公示结束时间 | PUBLICITY_END_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.17 |
| 公示发布时间 | NOTICE_SEND_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 否 | 监督公开 | 省公共服务平台与国家平台对接时填写；交易平台与公共服务平台对接时不填。 | 20号令 A.1.17 |
| 公示发布媒介 | NOTICE_MEDIA |  | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 | 按照公布的发布媒介填写 | 根据10号令第八条要求，需要在省或国家公共服务平台发布 |
| 源URL | URL | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 | 发布媒介发布中标候选人公示的url | 根据10号令第十三条，为便于社会公众查阅信息。 |
| 提出异议的渠道和方式 | OBJECTION_METHOD | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 10号令第六条要求 |
| 其他内容 | OTHER_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 备注：招标文件规定公示的其他内容。 | 10号令第六条要求 |
| 公示发布责任人 | BULLETIN_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 招标人/代理机构发布公示责任人 | 根据10号令第四条，为实现项目的监督管理。 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 根据10号令第四条，为实现项目的监督管理。 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十条要求增加 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令5.8.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第八条，公告公示应在省或者国家公共服务平台发布。 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.3.8中标

1.中标结果公示

数据集标识符：WIN_BID_BULLETIN

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 相关标段（包）编号 | BID_SECTION_CODES | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 可以多个标段发一个公示，每个标段（包）为C23。 | 20号令 A.1.29 |
| 招标编号 | TENDER_CODE |  | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 | 填写招标人或代理机构自己使用的招标编号，没有时可填无。（当更正时建议以 “招标编号-序列号（01--99）” 填写。 | 根据10号令第十二条，为便于社会公众查阅公告公示完整信息，并方便社会公众与招标人、招标代理机构进行业务联系。 |
| 公示名称 | NOTICE_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令第十三条，为便于社会公众查阅信息。 |
| 公示内容 | NOTICE_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 备注：为交易平台对外发布公告内容 | 根据10号令第十三条，为便于社会公众查阅信息。 |
| 公示类型 | NOTICE_NATURE | 参考5.1.6公示类型代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据10号令第十二条，为便于社会公众查阅公告公示的正常、更正等完整信息。 |
| 公示发布时间 | NOTICE_SEND_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 | 省公共服务平台与国家平台对接时填写；交易平台与公共服务平台对接时不填。 | 根据10号令第十三条，为便于社会公众查阅信息。 |
| 公示发布媒介 | NOTICE_MEDIA |  | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 | 按照公布的发布媒介填写 | 根据10号令第八条要求，需要在省或国家公共服务平台发布 |
| 源URL | URL | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 | 备注：发布媒介发布中标结果公示的url地址 | 根据10号令第十三条，为便于社会公众查阅信息。 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C..23 | 是 | 监督公开 | 每个标段对应自己的中标人。 | 20号令 A.1.29 |
| 中标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 10号令 第五条 |
| 中标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人。 支持多个中标人。 | 20号令A.1.29 |
| 中标人名称 | BIDDER_NAME |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人。 支持多个中标人。 | 20号令A.1.29 |
| 联合体代码 | UNION_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 支持多个联合体；联合体无中标价。 | 根据10号令第六条，为便于社会公众查看中标人信息 |
| 联合体名称 | UNION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 | 支持多个联合体；联合体无中标价。 | 根据10号令第六条，为便于社会公众查看中标人信息 |
| 中标价格 | WIN_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.29 |
| 价格币种代码 | CURRENCY_CODE | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.29 |
| 中标费率 | RATE | （正负）0—100% | 数值型 | C10 | 否 | 监督公开 | 如： 50%、-30%。 | 根据10号令第六条要求和实际业务存在情况增加 |
| 其他类型中标价 | OTHER_WIN_PRICE | 下浮率、比率或文字描述类型的报价 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | “中标价格”、“中标费率”与“其他类型中标价”不能全为空或全填写，三选一填写。 | 根据10号令第六条要求和实际业务存在情况增加 |
| 其他内容 | OTHER_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 备注：招标文件规定公示的其他内容。 | 10号令第六条要求 |
| 公示发布责任人 | BULLETIN_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 招标人/代理机构发布公示责任人 | 根据10号令第四条，为实现投资项目的监督管理。 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 根据10号令第四条，为实现投资项目的监督管理。 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十条要求增加 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令5.8.3 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

2.中标通知书

数据集标识符：WIN_BID_NOTICE

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C..23 | 是 | 监督公开 | 每个标段对应自己的中标通知书 | 根据监督需要新增 |
| 中标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 10号令 第五条 |
| 中标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人。 支持多个中标人。 | 20号令A.1.29 |
| 中标人名称 | BIDDER_NAME |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人。 支持多个中标人。 | 20号令A.1.29 |
| 联合体代码 | UNION_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 支持多个联合体；联合体无中标价。 | 根据10号令第六条，为便于社会公众查看中标人信息 |
| 联合体名称 | UNION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 | 支持多个联合体；联合体无中标价。 | 根据10号令第六条，为便于社会公众查看中标人信息 |
| 中标价格 | WIN_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.29 |
| 价格币种代码 | CURRENCY_CODE | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.29 |
| 中标费率 | RATE | （正负）0—100% | 数值型 | C10 | 否 | 监督公开 | 如： 50%、-30%。 | 根据10号令第六条要求和实际业务存在情况增加 |
| 其他类型中标价 | OTHER_WIN_PRICE | 下浮率、比率或文字描述类型的报价 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | “中标价格”、“中标费率”与“其他类型中标价”不能全为空或全填写，三选一填写。 | 根据10号令第六条要求和实际业务存在情况增加 |
| 工期/交货期/服务期 | TIME_LIMIT | 以天计算； | 数值型 | N..4 | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.12“投标文件”数据集 |
| 质量 | QUALITY | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 10号令第六条 |
| 合同签订地点 | CONTRACT_SIGN_ADDRESS |  | 字符型 | C..600 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同签订期限 | CONTRACT_SIGN_LIMITE_TIME |  | 数值型 | N..4(天数为不小于0的整数) | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 中标通知书发送时间 | SEND_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  |  |
| 信息发布责任人 | BULLETIN_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 | 招标人/代理机构发布中标通知书信息责任人 | 根据10号令第四条，为实现投资项目的监督管理。 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 根据10号令第四条，为实现投资项目的监督管理。 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十条要求增加 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令5.8.3 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

3.中标结果通知书

数据集标识符：WIN_BID_RESULT_NOTICE

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C..23 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 投标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 投标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 备注：每个接收中标结果通知书的投标人一条记录。 | 根据监督需要新增 |
| 投标人名称 | BIDDER_NAME |  | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 | 备注：每个接收中标结果通知书的投标人一条记录。 | 根据监督需要新增 |
| 中标结果通知书发送时间 | SEND_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 信息发布责任人 | BULLETIN_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 招标人/代理机构发布中标结果通知书信息责任人 | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |

#### 8.1.3.9招标投标书面总结报告

数据集标识符：TENDER_FINAL_REPORT

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 根据监督需要新增 |
| 报告名称 | REPORT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 信息发布责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 提交时间 | SUBMIT_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |

#### 8.1.3.10招标异常情况报告

数据集标识符：ABNORMAL_REPORT

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 7.7招标异常情况报告 |
| 相关标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 7.7招标异常情况报告 |
| 异常类型 | ABNORMAL_TYPE | 参考5.1.8“异常类型” | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 异常报告名称 | EXCEPITON_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 否 | 监督公开 |  | 39号令 7.7招标异常情况报告/报告名称 |
| 异常情况描述 | EXCEPITON_INFOR | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 提交时间 | SUBMIT_TIME |  | 日期 时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 评标报告 |
| 审批或核准结果 | APPROVAL_RESULT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 审批或核准时间 | APPROVAL_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 信息发布责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令5.8.3 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第八条，公告公示应在省或者国家公共服务平台发布。 |

#### 8.1.3.11合同签订履约及支付

1.合同签订

合同签订后，或者合同未签订但距离确定中标人已满30天，需向监督平台备案。

数据集标识符：CONTRACT

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 合同是否已签订 | IS_CONTRACT_SIGNED | 参考5.1.9 是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 合同未签订原因 | CONTRACT_UNSIGNED_REASON | 1:招标人原因； 2：中标人原因； 3：其他 | 字符型 | C..5 | 否 | 监督公开 | 多种原因用半角分号隔开，合同未签订时必填 | 监督需要新增 |
| 合同未签订情况说明 | CONTRACT_UNSIGNED_DESCRIPTION | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 | 合同未签订时必填 | 监督需要新增 |
| 合同名称 | CONTRACT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 39号令 |
| 招标人名称 | TENDER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 39号令 |
| 招标人代码类型 | TENDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 39号令 |
| 招标人代码 | TENDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 39号令 |
| 中标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人，合同已签订时必填 | 39号令 |
| 中标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人，合同已签订时必填 | 39号令 |
| 中标人名称 | BIDDER_NAME |  | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人 | 39号令 |
| 联合体代码类型 | UNION_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C．.20 | 否 | 监督公开 | 联合体多成员之间用半角分号隔开，非联合体的情况下为空 | 根据监督需要新增 |
| 联合体代码 | UNION_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 联合体多成员之间用半角分号隔开，非联合体的情况下为空 | 根据监督需要新增 |
| 联合体名称 | UNION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 | 联合体多成员之间用半角分号隔开，非联合体的情况下为空 | 根据监督需要新增 |
| 中标人项目负责人姓名 | PM_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 根据监督需要新增 |
| 中标人项目负责人证件类型 | PM_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 根据监督需要新增 |
| 中标人项目负责人证件号码 | PM_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 根据监督需要新增 |
| 签约合同价 | CONTRACT_PRICE |  | 数值型 | N..20,6 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 根据监督需要新增 |
| 金额币种 | CURRENCY_CODE | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码 | 字符型 | C3 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 根据监督需要新增 |
| 金额单位 | PRICE_UNIT | 参考8.1.11金额单位 | 字符型 | C1 | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 根据监督需要新增 |
| 中标费率 | RATE | 0—100% 百分比 | 字符型 | C3 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 其他类型中标价 | OTHER_WIN_PRICE | 下浮率、比率或文字描述类型的报价 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 合同已签订时，“签约合同价”、“中标费率”与“其他类型中标价”不能全为空或全填写，三选一填写。 | 根据监督需要新增 |
| 合同主要内容 | CONTRACT_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 根据监督需要新增 |
| 合同期限 | LIMITE_TIME |  | 数值型 | N..4(天数为不小于0的整数) | 否 | 监督公开 |  | 39号令8.1.5采购合同 |
| 质量要求 | QUALITY_REQUIRE | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 20号令A1.20合同和履行 |
| 合同签署时间 | CONTRACT_SIGN_DATE |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 否 | 监督公开 | 合同已签订时必填 | 20号令A1.20合同和履行 |
| 信息发布责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |

2.履约保证金缴纳

履约保证金已缴纳，或者未缴纳但距离确定中标人已满30天，需向监督平台备案。

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 履约保证金是否已缴纳 | IS_COMMIT_PERFOMANCE_BOND | 参考5.1.9 是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 履约保证金缴纳金额 | PERFOMANCE_BOND_AMOUNT |  | 数值型 | N..20,6 | 是 |  |  | 根据监督需要新增 |
| 履约保证金是否足额 | IS_AMOUNT_FULL | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 履约保证金币种 | PRICE_CURRENCY | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码，例如，人民币是156 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 履约保证金单位 | PRICE_UNIT | 参考通用编码5.1.21金额单位代码。 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 履约保证金缴纳形式 | PERFOMANCE_BOND_FORM | 参考5.1.10保证金缴纳方式，多种方式时以半角分号隔开 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 履约保证金缴纳时间 | PERFOMANCE_BOND_COMMIT_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标人名称 | TENDER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标人代码类型 | TENDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标人代码 | TENDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 中标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人 | 根据监督需要新增 |
| 中标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人 | 根据监督需要新增 |
| 中标人名称 | BIDDER_NAME |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人 | 根据监督需要新增 |
| 信息发布责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |

3.合同履约信息

数据集标识符：PERFORMANCE_INFO

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | BODY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 主体代码类型 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 主体代码 | BODY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 合同编号 | CONTRACT_CODE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同金额 | CONTRACT_PRICE |  | 数值型 | N..20,6 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 合同结算金额 | SETTLE_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,6 | 否 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 金额币种 | CURRENCY_CODE | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 合同金额单位 | CONTRACT_CURRENCYUNIT | 字符型 | C1 | 见通用编码5.1.22金额单位，填入对应代码 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 合同签署时间 | CONTRACT_SIGN_DATE |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 合同工期（天） | LIMITE_TIME | 单位：天 | 数值型 | N..4(天数为不小于0的整数) | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 合同完成时间 | FINISH_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令A1.20合同和履行 |
| 合同实际履行开始时间 | ACTUAL_PERFORMANCE_START_TIME_CONTRACT |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同实际履行结束时间 | ACTUAL_PERFORMANCE_END_TIME_CONTRACT |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 实际履约期限 | ACTUALLY_PERIOD |  | 数值型 | N..4(天数为不小于0的整数) | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 履约信息 | PERFORM_INFO | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 质量达标状况 | QUALITY_STANDARDS | 参考5.1.16达标状况 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 安全达标状况 | SAFETY_STANDARDS | 参考5.1.16达标状况 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 环保达标状况 | ENVIRONMENT_STANDARDS | 参考5.1.16达标状况 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 17.5 履约信息 |
| 验收项目 | ACCEPTANCE_PROJECT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 验收标准 | ACCEPTANCE_CRITERION | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 达标项目 | STANDARD_PROJECT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 验收单位 | ACCEPTANCE_UNIT |  | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 验收负责人 | ACCEPTANCE_RESPON |  | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 履约信息递交时间 | SUBMIT_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 发布部门 | GOVERNMENT |  | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 | 发布该履约信息的责任单位 | 根据监督需要新增 |
| 履约文件文号 | DOCUMENT_CODE |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 交易平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | C2 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | C..18 | 字符型 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 根据监督需要新增 |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |

4.合同支付信息

数据集标识符：PAYMENT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资项目统一代码 | INVEST_PROJECT_CODE | 参考审批监管平台投资项目信息共享规范。代码长度：24位，代码格式：年份代码-地区（部门）代码-行业代码-项目类型代码-流水号 | 字符型 | C24 | 是 | 监督公开 |  | 全国投资项目在线审批监管平台 |
| 投资项目名称 | INVEST_PROJECT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 项目编号 | PROJECT_CODE | 参考3.3.4项目编号 | 字符型 | C17 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 根据监督需要新增 |
| 项目名称 | PROJECT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标项目名称 | TENDER_PROJECT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标项目建立时间 | CREATE_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令A.1.2 |
| 招标方案编号 | BIDDING_SCHEME_CODE |  | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 | 唯一标识。 | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）名称 | BID_SECTION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）内容 | BID_SECTION_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）分类代码 | BID_SECTION_CLASSIFY_CODE | 参考3.6.2《建设工程项目专业分类标准》 | 字符型 | C7 | 是 | 监督公开 | 对于不足7位的，需要用0补齐 | 根据监督需要新增 |
| 标段合同估算价 | CONTRACT_RECKON_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 否 | 监督公开 | 对接时统一转换为元。 | 根据监督需要新增 |
| 招标方式 | TENDER_MODE | 参考5.1.1招标方式代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 资格审查方式 | QULIFICATION_CHECK_MODE | 参考5.1.19资格审查方式 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标组织形式 | TENDER_ORGANIZE_FORM | 参考5.1.2招标组织形式代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标人代码类型 | TENDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标人代码 | TENDERER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标人名称 | TENDERER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标代理机构代码类型 | TENDER_AGENCY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 招标代理机构代码 | TENDER_AGENCY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 根据监督需要新增 |
| 招标代理机构名称 | TENDER_AGENCY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 当委托招标时必填。 | 根据监督需要新增 |
| 公告发布时间 | BULLETIN_SEND_TIME | 资格预审时为资格预审公告发布时间；资格后审时为招标公告或投标邀请发布时间 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 评标结果 | EVALUATION_RESULT | 参考5.1.7评标结果 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 评标结束时间 | EVALUATION_BID_END_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 中标候选人公示发布时间 | WIN_CANDIDATE_BULLETIN_SEND_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 中标结果公示发布时间 | WIN_BID_BULLETIN_SEND_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 中标人代码类型 | BIDDER_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 中标人代码 | BIDDER_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人。 支持多个中标人。 | 根据监督需要新增 |
| 中标人名称 | BIDDER_NAME |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 备注：联合体的情况下为牵头人。 支持多个中标人。 | 根据监督需要新增 |
| 联合体代码 | UNION_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 否 | 监督公开 | 支持多个联合体；联合体无中标价。 | 根据监督需要新增 |
| 联合体名称 | UNION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 | 支持多个联合体；联合体无中标价。 | 根据监督需要新增 |
| 中标价格 | WIN_PRICE | 以元为单位 | 数值型 | N..20,2 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 价格币种代码 | CURRENCY_CODE | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 中标费率 | RATE | （正负）0—100% | 数值型 | C10 | 否 | 监督公开 | 如： 50%、-30%。 | 根据监督需要新增 |
| 其他类型中标价 | OTHER_WIN_PRICE | 下浮率、比率或文字描述类型的报价 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | “中标价格”、“中标费率”与“其他类型中标价”不能全为空或全填写，三选一填写。 | 根据监督需要新增 |
| 工期/交货期/服务期 | TIME_LIMIT | 以天计算； | 数值型 | N..4 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 质量 | QUALITY | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同名称 | CONTRACT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同签署时间 | CONTRACT_SIGN_DATE |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同备案时间 | CONTRACT_RECORD_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同完成时间 | FINISH_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同实际履行开始时间 | ACTUAL_PERFORMANCE_START_TIME_CONTRACT |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 合同实际履行结束时间 | ACTUAL_PERFORMANCE_END_TIME_CONTRACT |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 根据监督需要新增 |
| 数据来源 | SOURCE_PLAT_NAME |  | 字符型 | C200 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |

### 8.1.4行政质疑投诉数据集

#### 8.1.4.1异议

数据集标识符：OBJECTION

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 异议编号 | OBJECTION_ID | 交易平台编号+时间戳+2位序列号 | 字符型 | C27 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 异议名称 | OBJECTION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 异议环节 | OBJECTION_STEP | 1：招标文件（资格预审文件） 2、开标 3：评标 4：中标候选人公示 5：其他 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 异议人代码类型 | DISSENTOR_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 异议人代码 | DISSENTOR_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 异议人名称 | DISSENTOR_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 异议人电话 | DISSENTOR_PHONE | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 异议人邮箱 | DISSENTOR_MAIL | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 异议人地址 | DISSENTOR_ADDRESS | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 被异议人代码类型 | DISSENTEDOR_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 被异议人代码 | DISSENTEDOR_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 被异议人名称 | DISSENTEDOR_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 被异议人电话 | DISSENTEDOR_ PHONE | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 被异议人邮箱 | DISSENTEDOR_ MAIL | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 被异议人地址 | DISSENTEDOR_ADDRESS | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 依据和理由 | OBJECTION_REASON | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 异议内容 | OBJECTION_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | OBJECTION_ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 |  |
| 异议提出时间 | OBJECTION_SUBMIT_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉/提交时间 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.4.2行政监督指令

数据集标识符：SUPERVISION_INSTRUCTION

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 监管环节 | TRADE_STEP | 0：备案计划 1：招标项目 2：招标公告和资格预审公告 3：招标文件（资审文件）与澄清 4：评标委员会组建 5：开标记录及开标明细 6：评标报告 7：中标候选人公示 8：中标结果公示 9：招标总结报告 10：合同 | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 允许多个。多个时支持以半角分号进行分隔。 | 监督需要新增 |
| 是否通过 | IS_PAST | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 监督指令 | SUPERVISION_INSTRUCTION | 0：暂停招标 1：责令改正 2：暂停项目执行或资金拨付 3：重新招标 4：重新评标 5：重新确定中标人 6：其他 | 字符型 | C..ul |  |  |  | 监督需要新增 |
| 监管意见 | CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 | 以监管环节为单位，提交监管意见。 | 监督需要新增 |
| 监管单位 | GOVERMENT | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 法律法规政策依据 | LAW | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 审批人 | SIGNATURE | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 监督需要新增 |
| 指令下达时间 | INSTRUCTION_ASSIGN_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 |  |  | 监督需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 监督需要新增 |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 | 监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 监督需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 监督需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 监督需要新增 |

#### 8.1.4.3投诉信息（或撤回投诉信息）

数据集标识符：COMPLAINT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 招标项目名称 | TENDER_PROJECT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 标段（包）名称 | BID_SECTION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉编号 | COMPLAINT_ID | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉名称（或投诉撤回名称） | COMPLAINT_TITLE | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉类型 | COMPLAINT_TYPE | 参考5.1.18投诉类型 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 是否已提异议 | IS_OBJECTED | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 异议编号 | OBJECTION_ID | 交易平台编号+时间戳+2位序列号 | 字符型 | C27 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 投诉人代码类型 | COMPLAINT_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉人代码 | COMPLAINT_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉人名称 | COMPLAINT_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉人电话 | COMPLAINT_PHONE | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉人邮箱 | COMPLAINT_MAIL | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉人地址 | COMPLAINT_ADDRESS | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 被投诉人代码类型 | COMPLAINTED _CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 被投诉人代码 | COMPLAINTED _CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 被投诉人名称 | COMPLAINTED_ NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 被投诉人电话 | COMPLAINTED_ PHONE | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 被投诉人邮箱 | COMPLAINTED_ MAIL | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 被投诉人地址 | COMPLAINTED_ ADDRESS | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 依据和理由 | DISSENT_REASON | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉内容（或提出撤回投诉的内容） | COMPLAINT_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |
| 附件关联标识号 | COMPLAINT_ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 39号令 16.3投诉信息 |
| 投诉提交时间（撤回投诉时间） | COMPLAINT_SUBMIT_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息，稍有调整 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 39号令 16.3投诉信息，稍有调整 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 39号令 16.3投诉信息，稍有调整 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 39号令 16.3投诉信息，稍有调整 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 39号令 16.3投诉信息 |

#### 8.1.4.4异议回复

数据集标识符：OBJECTION_FEEDBACK

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 异议编号 | OBJECTION_ID | 交易平台编号+时间戳+2位序列号 | 字符型 | C27 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 异议名称 | OBJECTION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 异议受理人 | OBJECTION_RECEIVER | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉/异议或投诉受理人 |
| 受理时间 | ACCEPT_DATE |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 处理结果 | HANDLE_CONTENT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 依据和理由 | HANDLE_REASON | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉 |
| 回复时间 | FEEDBACK_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 20号令 A.1.21异议与投诉/受理时间 |
| 附件关联标识号 | OBJECTION_ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 39号令 16.3投诉信息，稍有调整 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 否 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.4.5处理结果信息

数据集标识符：EVENTS_RESULT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 处理事件类型 | EVENTS_TYPE | 0：预警 1：投诉 2：主动发起 3：异常 4：其他 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 处理事件编号 | EVENTS_ID |  | 字符型 | C..500 | 否 | 监督公开 | 当为投诉时，此处对应投诉编号 | 根据监督需要新增 |
| 处理结果名称 | EVENTS_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..500 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 事件处理状态 | EVENTS_STATUS | 0-驳回； 1-已处理； 2-已受理； | 字符型 | C..1 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 事件受理人 | EVENTS_RECEIVER | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 事件受理时间 | ACCEPT_DATE |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息，稍有调整 |
| 事件受理单位 | ACCEPT_UNIT | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 16.3投诉信息，稍有调整 |
| 事件驳回原因 | REJECT_REASON | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 当为0“已驳回”时必填。 | 39号令 16.3投诉信息，稍有调整 |
| 处理结果 | HANDLE_RESULT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 当为1“已处理”时必填。 | 39号令 16.3投诉信息 |
| 处理依据 | HANDLE_BASIS | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 当为1“已处理”时必填。 | 39号令 16.3投诉信息 |
| 处理时间 | HANDLE_DATE |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 否 | 监督公开 | 当为1“已处理”时必填。 | 39号令 16.3投诉信息 |
| 处理人 | SIGNATURE | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 否 | 监督公开 | 当为1“已处理”时必填。 | 39号令 16.3投诉信息 |
| 处理单位 | HANDLE_UNIT | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 当为1“已处理”时必填。 | 39号令 16.3投诉信息 |
| 处理决定附件关联标识号 | FEEDBACK_ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号。 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 | 当为1“已处理”时必填。 | 根据监督需要新增 |
| 反馈时间 | FEEDBACK_TIME |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 监督公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 | 根据监督需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据监督需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

### 8.1.5主体信息数据集

#### 8.1.5.1主体基本信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | BODY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码类型 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码 | BODY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 行业类别 | INDUSTRY_CATEGORY | 见GB/T 4754-2017。 | 字符型 | C..240 | 是 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 组织类别 | ORGANIZATION_CLASS | 见GB/T 20091-2006。 | 字符型 | C..90 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 国别/地区 | COUNTRY_REGION | 采用GB/T 2659-2000《世界各国和地区名称代码》中的3位数字码 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 行政区域代码 | REGION_CODE | 采用GB/T2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》的市级代码 | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 国民经济类型 | NATIONAL_ECONOMY | 见GB/T 12402-2000。 | 字符型 | C..60 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 法定代表人/负责人/投资人 | LE_REP | 针对内资公司法人、内资非公司企业、外资公司法人、农民专业合作社的显示名称：法定代表人。针对内资分公司、内资非公司企业分支机构、内资合伙企业分支机构、个人独资分支机构、内资非法人企业、外资分支机构、外商投资合伙企业分支机构、从事生产经营活动企业、中外合作非法人企业、农民专业合作社分支机构的显示名称：负责人。针对个人独资企业的显示名称：投资人。 | 字符型 | C..600 | 是 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 法人代表/负责人/投资人身份证件号 | ARTIFICIAL_PERSON_CODE | 投标人必填 | 字符型 | C18 | 否 | 监督公开 |  |  |
| 注册资本/注册资金/成员出资总额 | REG_CAP | 针对内资公司法人、内资非公司企业法人、外资公司法人的显示名称：注册资本。 针对农民专业合作社的显示名称：成员出资总额。 针对内资非公司法人的显示名称：注册资金。 单位：万元。 | 数值型 | N（24,6） | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 注册资本币种 | CURRENCY | 采用GB/T 12406-2008《表示货币和资金的代码》的数字码，例如，人民币是156 | 字符型 | C3 | 是 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 注册资本单位 | REG_UNIT | 参考通用编码5.1.21金额单位代码，填入对应代码 | 字符型 | C1 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 住所 | DOM | 针对内资公司法人、内资非公司企业法人、个人独资企业、外资公司法人、农民专业合作社。 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 营业场所/主要经营场所/经营场所 | OP_LOC | 针对内资分公司、内资非公司企业法人分支机构、内资合伙企业分支机构、个人独资分支机构，内资非法人企业、外资分支机构、从事生产经营活动企业，中外合作非法人企业的显示名称：营业场所。 针对内资合伙企业、外商投资合伙企业的显示名称：主要经营场所。 针对外商投资合伙企业分支机构、农民专业合作社分支机构的显示名称：经营场所。 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 经营期限自/营业期限自/合伙期限自 | OP_FROM | 市场监管总局必填。 针对内资非公司企业法人、内资非法人企业的显示名称：经营期限自。 针对内资公司法人、内资分公司、内资非公司企业法人分支机构、内资合伙企业分支机构、个人独资分支机构、外资公司法人、外资分支机构、外商投资合伙企业分支机构、从事生产经营活动企业、中外合作非法人企业的显示名称：营业期限自。 针对内资合伙企业、外商投资合伙企业的显示名称：合伙期限自。 | 日期型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 经营期限至/营业期限至/合伙期限至 | OP_TO | 市场监管总局必填。针对内资非公司企业法人、内资非法人企业的显示名称：经营期限至。针对内资公司法人、内资分公司、内资非公司企业法人分支机构、内资合伙企业分支机构、个人独资分支机构、外资公司法人、外资分支机构、外商投资合伙企业分支机构、从事生产经营活动企业、中外合作非法人企业的显示名称：营业期限至。针对内资合伙企业、外商投资合伙企业的显示名称：合伙期限至。 | 日期型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 经营范围 | OP_SCOPE | 市场监管总局必填。 针对内资公司法人、内资分公司、内资非公司企业法人、内资非公司企业法人分支机构、内资合伙企业、内资合伙企业分支机构、个人独资企业、个人独资分支机构、内资非法人企业、外资公司法人、外资分支机构、外商投资合伙企业、外商投资合伙企业分支机构、从事生产经营活动企业、中外合作非法人企业。 | 字符型 | C..3000 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 业务范围类型 | OP_SCO_TYPE | 针对农民专业合作社 农民专业合作社分支机构。 | 字符型 | C..600 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 业务范围类型（中文名称） | OP_SCO_TYPE_CN | 针对农民专业合作社农民专业合作社分支机构。 | 字符型 | C..1000 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 登记机关 | REG_ORG | 市场监管总局必填。填写为区划代码 | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 登记机关（中文名称） | REG_ORG_CN |  | 字符型 | C..600 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 登记状态 | REG_STATE | 市场监管总局必填。 | 字符型 | C6 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 登记状态（中文名称） | REG_STATE_CN |  | 字符型 | C..60 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 成立日期 | EST_DATE |  | 日期型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 核准日期 | APPR_DATE | 由非必填项修改为必填 | 日期型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 吊销日期 | REV_DATE |  | 日期型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 吊销原因 | SUG_REV_REASON |  | 字符型 | C..600 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 联系人姓名 | LINKMAN_NAME | 针对所有市场主体类型；用于企业信息填报登陆使用。 | 字符型 | C..150 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 联系人身份证号码 | Linkman_Cer_NO | 针对所有市场主体类型；用于年报填写登陆使用。 | 字符型 | C..120 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 联系人手机号码 | LINKMAN_PHONE | 针对所有市场主体类型；用于企业信息填报登陆使用。 | 字符型 | C..300 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 |  |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 39号令 |

#### 8.1.5.2主体资质信息

包括招标代理机构和投标人的资质信息。

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | BODY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码类型 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码 | BODY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 资质等级 | QUAL_LEVEL | 参考5.1.22资质等级，填入对应代码 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 资质名称 | QUAL_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 资质序列、行业和专业类别 | QUAL_TYPE | 参考5.1.23资质序列、行业和专业类别，填入对应代码 | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 资质证书编号 | QUAL_CERT_NO | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 资质证书失效日期 | QUAL_CERT_END_DATE |  | 日期型 | yyyyMMdd | 是 | 监督公开 |  |  |
| 核发机关 | QUAL_AUTHORITY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

每个主体可以有多个资质，对应资质证书信息是多套。

#### 8.1.5.3主体许可证件信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | BODY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码类型 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码 | BODY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 许可证件名称 | LICENCE_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 许可证件编号 | LICENCE_NO | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 许可证件失效日期 | LICENCE_END_DATE |  | 日期型 | yyyyMMdd | 是 | 监督公开 |  |  |
| 核发机关 | LICENCE_AUTHORITY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.5.4主体认证信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | BODY_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码类型 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码 | BODY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 认证证书名称 | CERTIFICATION_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 认证证件编号 | CERTIFICATION_NO | 自由文本 | 字符型 | C..1000 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 截止日期 | CERTIFICATION_END_DATE |  | 日期型 | yyyyMMdd | 是 | 监督公开 |  |  |
| 认证部门 | CERTIFICATION_AUTHORITY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.5.5主要人员信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证件号码 | ID_CARD | 采用GB 11643－1999 《公民身份号码》 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 身份证件类型 | ID_CARD_TYPE | 参考通用编码6.1身份证件类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 姓名 | PERSON_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 职务 | POSITION | 针对内资公司法人、外资公司法人。 | 字符型 | C..80 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 职务（中文名称） | POSITION_CN | 针对内资公司法人、外资公司法人。 | 字符型 | C..600 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政区域代码 | REGION_CODE | 采用GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》的市级代码 | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 联系电话 | PERSON_PHONE | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 所在单位代码类型 | BODY_NAME | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 所在单位代码 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 所在单位名称 | BODY_CODE | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 从业开始时间 | WORK_START_DATE |  | 日期型 | yyyyMMdd | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 是 | 不公开 |  |  |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 39号令 |

#### 8.1.5.6人员资格信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业人员身份证件类型 | ID_CARD_TYPE | 参考通用编码6.1身份证件类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 执业人员证件号 | ID_CARD | 采用GB 11643－1999 《公民身份号码》 | 字符型 | C18 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 执业人员姓名 | PERSON_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 执业资格名称 | QUAL_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 执业资格类型 | QUAL_TYPE | 参考5.1.11资质类型，填入对应代码；多个类型时以半角分号隔开 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 执业资格证书编号 | CERT_NO | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 执业资格注册有效期止 | CERT_END_DATE |  | 日期型 | yyyyMMdd | 是 | 监督公开 |  | 39号令 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 20号令A.1.2 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

### 8.1.6信用信息数据集

#### 8.1.6.1主体信用信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | BODY_NAME | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码类型 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 主体代码 | BODY_CODE | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 信用报告编号 | CREDIT_APPRAISAL_ID |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 信用报告名称 | CREDIT_APPRAISAL_NAME |  | 字符型 | C..200 |  | 监督公开 |  |  |
| 评价机构 | CREDIT_APPRAISAL_ORG |  | 字符型 | C..100 |  | 监督公开 |  |  |
| 评价年度 | CREDIT_APPRAISAL_TIME |  | 数值型 | N4 |  | 监督公开 |  |  |
| 颁发日期 | CREDIT_APPRAISAL_ISSUE_TIME |  | 日期型 | YYYYMMDD |  | 监督公开 |  |  |
| 有效期至 | CREDIT_APPRAISAL_END_TIME |  | 日期型 | YYYYMMDD |  | 监督公开 |  |  |
| 信用等级 | CREDIT_APPRAISAL_RATING |  | 字符型 | C..50 |  | 监督公开 |  |  |
| 信息发布责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开。 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

#### 8.1.6.2违法违规信息

数据集标识符：VIOLATING_INFO

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE | 参考3.3.5招标项目编号 | 字符型 | C20 | 否 | 社会公开 |  |  |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE | 参考3.3.6标段（包）编号 | 字符型 | C23 | 否 | 社会公开 |  |  |
| 违法违规信息标识号 | VIOLATING_CODE | 参考通用编码15.6 GUID标识符 | 字符型 | C36 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 违规事项名称 | VIOLATING_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..600 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 违规时间 | VIOLATING_TIME |  | 日期时间型 | yyyyMMdd | 是 | 社会公开 |  |  |
| 违规类型 | VIOLATING_TYPE | 参考5.1.15 违法违规类型 | 字符型 | C1 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 主体名称 | LEGAL _NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 主体代码类型 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 主体代码 | BODY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 处罚类型 | PUNISHMENT_TYPE | 《电子招标投标系统技术规范（第1部分）》附录B.3.19奖惩类型代码 | 字符型 | C2 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 违法违规说明 | VIOLATING_INSTRUCTIONS | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 社会公开 |  |  |
| 违法违规通报部门 | GOVERNMENT | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 处理文件文号 | DOCUMENT_CODE | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 处罚依据 | PUNISHMENT_BASIS | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 社会公开 |  |  |
| 处罚结果 | PUNISHMENT_RESULT | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 社会公开 |  |  |
| 限制的行为 | CONFINED_ACTION | 参照5.1.14限制的行为 | 字符型 | C1 | 否 | 社会公开 |  |  |
| 限制行为开始时间 | CONFINED_START |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 否 | 社会公开 |  |  |
| 限制行为结束时间 | CONFINED_END |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 否 | 社会公开 |  |  |
| 发布日期 | OPERATE_DATE |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 社会公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 |  |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  |  |

#### 8.1.6.3黑名单信息

数据集标识符：BLACKLIST_INFO

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑名单标识号 | BLACKLIST_CODE | 参考代码集通用编码15.6 GUID标识符 | 字符型 | C36 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 主体名称 | LEGAL _NAME | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 主体代码类型 | BODY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 不公开 |  |  |
| 主体代码 | BODY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 不公开 |  |  |
| 是否撤销 | REVOCATION_STATUS | 参考5.1.9是否代码 | 字符型 | C1 | 是 | 社会公开 |  |  |
| 处罚原因 | RECORD_REASON | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 社会公开 | 若“是否撤销”为否时填写。 |  |
| 处罚日期 | RECORD_DATE |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 否 | 社会公开 | 若“是否撤销”为否时填写。 |  |
| 处罚部门 | GOVERNMENT | 自由文本 | 字符型 | C..200 | 否 | 社会公开 | 若“是否撤销”为否时填写。 |  |
| 处理文件文号 | DOCUMENT_CODE | 自由文本 | 字符型 | C..50 | 否 | 社会公开 | 若“是否撤销”为否时填写。 |  |
| 限制的行为 | CONFINED_ACTION | 参照5.1.14限制的行为 | 字符型 | C1 | 否 | 社会公开 |  |  |
| 撤销理由 | REVOCATIONEASONS | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 否 | 社会公开 | 若“是否撤销”为是时填写。 |  |
| 撤销日期 | REVOCATION_DATE |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 否 | 社会公开 | 若“是否撤销”为是时填写。 |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 多个附件关联标识号以半角分号隔开 |  |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 | 支持多个验证责任人，以分号隔开。 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 发布日期 | OPERATE_DATE |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 社会公开 |  |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  |  |

#### 8.1.6.4专家信用信息

数据集标识符：EXPERT_CREDIT_RECORD

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家证件类型 | ID_CARD_TYPE | 参考3.4.2主体代码类型 | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 专家身份证件号码 | ID_CARD | 参考3.4.3主体代码 | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 专家姓名 | EXPERT_NAME |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 |  |  |
| 数据内容 | DATA | 自由文本 | 字符型 | C..ul | 是 | 监督公开 |  |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C..ul | 否 | 监督公开 |  |  |
| 发布日期 | OPERATE_DATE |  | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 | 监督公开 |  |  |
| 平台数据验证责任人姓名 | EXAMINER_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..100 | 否 | 不公开 |  |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 根据20号令5.2.1 和B.3.1，交易平台需向公共服务平台同步信息。 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  | 20号令A.1.2，但格式变化 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE | 参考3.2.3“平台标识代码” | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 |  |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 |  | 根据10号令第十一条中对发布媒介和交易平台的及时性要求 |

### 8.1.7监管信息数据集

#### 8.1.7.1执法监管人员

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录唯一标识 | RECORD_UNIQUE_ IDENTITY |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 记录唯一标识取值符合GB/T 17969.8-2010的要求。 本项为系统自动生成流水号，可不进行填报 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 姓名 | NAME |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 填报执法监管人员姓名。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 所属主体（受委托组织）全称 | FULL_NAME_OF_THE_SUBJECT |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 填报所属主体（受委托组织）的全称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 所属主体编码 | IMPLEMENT_INSTITUTION_CODE |  | 字符型 | C18 | 是 | 监督公开 | 所属主体的统一社会信用代码，没有的参照事项实施清单定义的编码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 身份证号 | ID_NUMBER |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 填报18位身份证号编码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 性别 | SEX |  | 字符型 | C4 | 是 | 监督公开 | 见GB/T 2261.1。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 出生日期 | BIRTH_DATE |  | 日期型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 | 填报执法监管人员的出生日期。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 政治面貌 | POLITICAL_STATUS |  | 字符型 | C12 | 是 | 监督公开 | 见GB/T 4762。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 职级 | RANK |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 见GB/T 12407。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 民族 | NATION |  | 字符型 | C10 | 是 | 监督公开 | 见GB/T 3304。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 最高学历 | HIGHEST_EDUCATION |  | 字符型 | C30 | 是 | 监督公开 | 见GB/T 4658。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 执法人员性质 | LAW_STAFF_TYPE |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.20。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否监督人员 | SUPERVISION_STAFF |  | 字符型 | C2 | 是 | 监督公开 | 是、否。 |  |
| 是否具有法律职业资格 | QUALIFICATION_LEGAL_PRO |  | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 是、否。 |  |
| 联系电话 | CONTACT_TEL |  | 字符型 | C50 | 否 | 监督公开 | 填报执法监管人员的联系方式。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 执法证号 | CODE |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 填报执法监管人员的执法证号。如是执法人员填写执法证号，如是其他检查人员，此字段自定义。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 学历专业 | ACADEMIC_ QUALIFICATIONS |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 填报执法人员的学历专业，如法律等。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 发证机关 | LICENCE_ISSUING_AUTHORITY |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 填报执法监管人员执法证的发证机关名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 执法区域 | ENFORCEMENT_AREA |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 填报执法监管人员的执法区域，如北京市、河南省信阳市浉河区等。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 执法类别 | ENFORCEMENT_TYPE |  | 字符型 | C200 | 否 | 监督公开 | 填报执法监管人员的执法类别，如市场监管执法、文化旅游执法等。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 证件有效期 | VALIDITY_DOCUMENTS |  | 日期型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 填报执法监管人员的执法证有效期。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 自由文本 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE |  | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 参考3.4.2主体代码类型 |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE |  | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 参考3.4.3主体代码 |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE |  | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 参考3.8.8附件关联标识号 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” |  |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 |  |

#### 8.1.7.2监管行为信息

1.行政检查行为信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录唯一标识 | RECORD_UNIQUE_ IDENTITY |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 记录唯一标识取值符合GB/T 17969.8-2010的要求。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管事项目录编码 | SUPERVISE_ITEM_IMPLEMENT_CODE |  | 字符型 | C300 | 是 | 监督公开 | 填报该检查行为对应的监管事项目录编码。如有多个，以^号分隔； | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管事项检查实施清单编码 | SUPERVISE_ITEM_CHECK_ICODE |  | 字符型 | C300 | 是 | 监督公开 | 该检查行为对应的检查实施清单的编码。如有多个，以^号分隔； | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE |  | 字符型 | C23 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查行为名称 | CHECK_ACTION_NAME |  | 字符型 | C2000 | 是 | 监督公开 | 实施此次检查行为的名称，如对XXX公司进行矿产资源合理利用的检查。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查行为编号 | CHECK_ACTION_CODE |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 行为编号须是唯一编号，可在已有办件编号前加18位实施机构的统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 实施机构 | IMPLEMENT_INSTITUTION |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 具体实施的机构名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 实施机构编码 | IMPLEMENT_INSTITUTION_CODE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 受委托部门 | ENTRUST_DEPT |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 当具体监管行为委托其他部门实施时，该项必填，填报受委托部门的名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 受委托部门编码 | ENTRUST_DEPT_CODE |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 | 填报受委托部门的统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管对象 | SUPERVISE_OBJECT |  | 字符型 | C200 | 是 | 监督公开 | 具体监管对象的唯一标识。分别为：1、企业、个体户、农专社，填写为企业统一社会信用代码；2、非企业填写非企业编码#对象名称3、自然人时，填写身份证号；4、特种设备时，填写生产企业统一社会信用代码#产品品牌#设备编码5、为特定产品（食品）时，填写生产企业统一社会信用代码#生产许可证编号#生产批号6、为特定产品（三种特殊食品）时，填写生产企业统一社会信用代码#食品生产许可证编号#生产批号7、特定产品为药品时，填写药品名称#批准文号#生产批号8、特定产品为化妆品时，填写产品名称#批准文号或备案号#产品批号9、特定产品为医疗器械时，填写产品名称#产品注册证号#批号10、为场地场所时，填写场地场所名称#所在地区11.当上传为《7.2.7监管对象信息要素》时，填写监管信息要素表的监管对象唯一标识。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人（单位/个人）名称 | ADMINISTRATIVE_CP |  | 字符型 | C200 | 是 | 监督公开 | 与行政主体对应的另一方当事人，监管责任最终的承担者。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人性质 | ADMINISTRATIVE_CP_NA |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.6。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人证件类型 | ADMINISTRATIVE_CP_CE_TYPE |  | 字符型 | C10 | 否 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.7。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人(单位/个人)编码 | ADMINISTRATIVE_CP_UI_CODE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 如是单位则填写该单位统一社会信用代码，如是个人则填写相应的证件号码等。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 注册地址 | ADDRESS_REGISTERED |  | 字符型 | C400 | 否 | 监督公开 | 填报单位组织的注册地址；如果行政相对人为组织时，则为必填。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 经营地址 | ADDRESS_OPERATING |  | 字符型 | C400 | 否 | 监督公开 | 填报单位组织的经营地址；如果行政相对人为组织时，则为必填。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政区划代码 | AREA_NUMBER |  | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 | 经营地址或住址所在地的县级（市、区）行政区划代码。见GB/T 2260-2007。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查形式 | CHECK_FORM |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.8。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查类别 | CHECK_TYPE |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 检查行为的具体检查类别，见C5103-2019附录A中的表A.5。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查方式 | CHECK_MODE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 检查类别为现场检查时，需填报具体检查方式见附录A中的表A.3。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查结果 | CHECK_RESULT |  | 字符型 | C4000 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.9。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查时间 | CHECK_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 | 填报进行检查行为的具体时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查人员 | CHECK_PERSONNEL |  | 字符型 | C2000 | 是 | 监督公开 | 填报进行检查的人员名称，填报检查人员数不少于2人。英文逗号分隔。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 执法证号 | CHECK_PERSONNEL_CODE |  | 字符型 | C2000 | 否 | 监督公开 | 填报对应检查人员的执法证号，执法证号要与对应执法人员名称的顺序保持一致。英文逗号分隔。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 报送时间 | SUBMITTED_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 | 填报该条检查信息的具体报送时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 报送人员 | SUBMITTED_PERSONNEL |  | 字符型 | C50 | 否 | 监督公开 | 填报该条检查信息的具体报送人员名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 双随机一公开计划id | PLAN_ID |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 当该行政检查行为是双随机一公开时，需要填写该计划id,必须填写；为其他检查时填写无； | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 自由文本 |  |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE |  | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 参考3.4.2主体代码类型 |  |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE |  | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 参考3.4.3主体代码 |  |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE |  | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 参考3.8.8附件关联标识号 |  |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” |  |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” |  |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” |  |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 |  |

2.行政处罚行为信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录唯一标识 | RECORD_UNIQUE_ IDENTITY |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 记录唯一标识取值符合GB/T 17969.8-2010的要求。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管事项目录编码 | SUPERVISE_ITEM_CODE |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 填报该事项对应的监管事项目录编码，可填多项。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE |  | 字符型 | C23 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚行为名称 | PUNISH_ACTION_NAME |  | 字符型 | C500 | 是 | 监督公开 | 具体的实施此次处罚的名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚行为编号 | PUNISH_ACTION_CODE |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 行为编号须是唯一编号，可在已有办件编号前加18位实施机构的统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 实施机构 | IMPLEMENT_INSTITUTION |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 具体实施监管的机构名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 实施机构编码 | IMPLEMENT_INSTITUTION_CODE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 受委托部门 | ENTRUST_DEPT |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 当具体监管行为委托其他部门实施时，该项必填，填报委托部门的名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 受委托部门编码 | ENTRUST_DEPT_CODE |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 | 填报委托部门的统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管对象 | SUPERVISE_OBJECT |  | 字符型 | C200 | 是 | 监督公开 | 具体监管对象的唯一标识。分别为：1、企业、个体户、农专社，填写为企业统一社会信用代码；2、非企业填写非企业编码#对象名称3、自然人时，填写身份证号；4、特种设备时，填写生产企业统一社会信用代码#产品品牌#设备编码5、为特定产品（食品）时，填写生产企业统一社会信用代码#生产许可证编号#生产批号6、为特定产品（三种特殊食品）时，填写生产企业统一社会信用代码#食品生产许可证编号#生产批号7、特定产品为药品时，填写药品名称#批准文号#生产批号8、特定产品为化妆品时，填写产品名称#批准文号或备案号#产品批号9、特定产品为医疗器械时，填写产品名称#产品注册证号#批号10、为场地场所时，填写场地场所名称#所在地区11.当上传为《7.2.7监管对象信息要素》时，填写监管信息要素表的监管对象唯一标识。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 案件来源 | CASE_SOURCE |  | 字符型 | C30 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.10。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查行为编号 | CHECK_ACTION_CODE |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 对应本次行政处罚的行政检查行为的编号，没有填无。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人（单位/个人） | ADMINISTRATIVE_CP |  | 字符型 | C200 | 是 | 监督公开 | 与行政主体对应的另一方当事人，监管责任最终的承担者。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人性质 | ADMINISTRATIVE_CP_NA |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.6。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人证件类型 | ADMINISTRATIVE_CP_CE_TYPE |  | 字符型 | C10 | 否 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.7。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人(单位/个人)编码 | ADMINISTRATIVE_CP_UI_CODE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 如是单位则填写该单位统一社会信用代码，如是个人则填写相应的证件号码等。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 注册地址 | ADDRESS_REGISTERED |  | 字符型 | C400 | 否 | 监督公开 | 填报单位组织的注册地址，行政相对人为组织时，则为必填。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 经营地址 | ADDRESS_OPERATING |  | 字符型 | C400 | 否 | 监督公开 | 填报单位组织的注册地址，行政相对人为组织时，则为必填。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政区划代码 | AREA_NUMBER |  | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 | 见GB/T 2260-2007。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 违法事实 | ILLEGAL_FACT |  | 字符型 | C1000 | 是 | 监督公开 | 相应的违法事实描述。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚依据 | PUNISH_ACCORD |  | 字符型 | C1000 | 是 | 监督公开 | 进行处罚时对应的法律法规。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚程序 | PUNISH_PROCEDURE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.11。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否听证 | IF_HEARING_WITNESSES |  | 字符型 | C4 | 是 | 监督公开 | 若无该流程，则填“无”。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚立案时间 | FILING_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否涉刑案件 | CASE_INVOLVING _ PUNISHMENT |  | 字符型 | C4 | 否 | 监督公开 | 本次处罚是否为涉刑案件；是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否重大案件 | MAJOR_CASE |  | 字符型 | C4 | 否 | 监督公开 | 本次处罚是否为重大案件；是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否法制审核 | LEGAL_REVIEW |  | 字符型 | C4 | 否 | 监督公开 | 本次处罚是否进行法制审核；是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 法制审核日期 | LEGAL_REVIEW _DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 若存在法制审核，则需填报审核日期。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 法制审核意见 | LEGAL_REVIEW _OPINIONS |  | 字符型 | C400 | 否 | 监督公开 | 若存在法制审核，则需填报审核意见。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否集体讨论 | DISCUSS_COLLECTIVELY |  | 字符型 | C4 | 否 | 监督公开 | 本次处罚作出决定前，否是进行集体讨论；是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 集体讨论日期 | GROUP _DISCUSSION_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 若存在集体讨论，则需填报讨论日期。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 集体讨论结论 | GROUP_DISCUSSION_CONCLUSION |  | 字符型 | C1000 | 否 | 监督公开 | 若存在集体讨论，则需填报讨论结论。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚文书号 | PUNISH_DOCUMENT_CODE |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 填报该处罚事项具体的处罚文书号。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 作出行政处罚决定日期 | SET_DATE |  | 字符型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚种类 | PUNISH_TYPE |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.12。如有多个，以,号分隔； | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 罚款金额 | FINE |  | 数值型 | N（12,2） | 否 | 监督公开 | 金额单位为元，例如：10000000.00 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚结果 | PENALTY_RESULT |  | 字符型 | C1000 | 是 | 监督公开 | 描述实际具体处罚结果。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政复议 | ADMINISTRATIVE_RECONSIDER |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 该处罚行为否是发起行政复议，若无行政复议则填无；见C5103-2019附录A中的表A.13。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政诉讼 | ADMINISTRATIVE_ACTION |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.14。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况—执行方式 | CASES_CLOSED_EXECUTION_WAY |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 | 见附录A中的表A.4。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况—执行结果 | CASES_CLOSED_EXECUTION_RESULT |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 | 见附录A中的表A.6。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案实缴罚款金额 | CASES_CLOSED_FINE |  | 数值型 | N（12,2） | 否 | 监督公开 | 结案实缴金额单位为元，例如：10000000.00 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况—不予行政处罚 | CASES_CLOSED_EXECUTION |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况—结案日期 | ADMINISTRATIVE_PENALTIES |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 其他处理情况 | OTHER_DISPOSALS |  | 字符型 | C200 | 否 | 监督公开 | 见附录A中的表A.5。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 移送时间 | DEPORTATION_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 若有移送司法机关的情况，需填写移送时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 报送时间 | SUBMITTED_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 | 具体报送时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 报送人员 | SUBMITTED_PERSONNEL |  | 字符型 | C50 | 否 | 监督公开 | 具体报送人员名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 自由文本 | 根据监管需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE |  | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 参考3.4.2主体代码类型 | 根据监管需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE |  | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 参考3.4.3主体代码 | 根据监管需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE |  | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 参考3.8.8附件关联标识号 | 根据监管需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 根据监管需要新增 |

3.行政强制行为信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录唯一标识 | RECORD_UNIQUE_ IDENTITY |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 记录唯一标识取值符合GB/T 17969.8-2010的要求。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管事项目录编码 | SUPERVISE_ITEM_CODE |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 填报该事项对应的监管事项目录编码，可填多项。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE |  | 字符型 | C23 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚行为名称 | PUNISH_ACTION_NAME |  | 字符型 | C500 | 是 | 监督公开 | 具体的实施此次处罚的名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚行为编号 | PUNISH_ACTION_CODE |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 行为编号须是唯一编号，可在已有办件编号前加18位实施机构的统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 实施机构 | IMPLEMENT_INSTITUTION |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 具体实施监管的机构名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 实施机构编码 | IMPLEMENT_INSTITUTION_CODE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 受委托部门 | ENTRUST_DEPT |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 当具体监管行为委托其他部门实施时，该项必填，填报委托部门的名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 受委托部门编码 | ENTRUST_DEPT_CODE |  | 字符型 | C20 | 否 |  | 填报委托部门的统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管对象 | SUPERVISE_OBJECT |  | 字符型 | C200 | 是 | 监督公开 | 具体监管对象的唯一标识。分别为：1、企业、个体户、农专社，填写为企业统一社会信用代码；2、非企业填写非企业编码#对象名称3、自然人时，填写身份证号；4、特种设备时，填写生产企业统一社会信用代码#产品品牌#设备编码5、为特定产品（食品）时，填写生产企业统一社会信用代码#生产许可证编号#生产批号6、为特定产品（三种特殊食品）时，填写生产企业统一社会信用代码#食品生产许可证编号#生产批号7、特定产品为药品时，填写药品名称#批准文号#生产批号8、特定产品为化妆品时，填写产品名称#批准文号或备案号#产品批号9、特定产品为医疗器械时，填写产品名称#产品注册证号#批号10、为场地场所时，填写场地场所名称#所在地区11.当上传为《7.2.7监管对象信息要素》时，填写监管信息要素表的监管对象唯一标识。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 案件来源 | CASE_SOURCE |  | 字符型 | C30 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.10。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查行为编号 | CHECK_ACTION_CODE |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 对应本次行政处罚的行政检查行为的编号，没有填无。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人（单位/个人） | ADMINISTRATIVE_CP |  | 字符型 | C200 | 是 | 监督公开 | 与行政主体对应的另一方当事人，监管责任最终的承担者。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人性质 | ADMINISTRATIVE_CP_NA |  | 字符型 | C100 | 否 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.6。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人证件类型 | ADMINISTRATIVE_CP_CE_TYPE |  | 字符型 | C10 | 否 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.7。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人(单位/个人)编码 | ADMINISTRATIVE_CP_UI_CODE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 如是单位则填写该单位统一社会信用代码，如是个人则填写相应的证件号码等。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 注册地址 | ADDRESS_REGISTERED |  | 字符型 | C400 | 否 | 监督公开 | 填报单位组织的注册地址，行政相对人为组织时，则为必填。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 经营地址 | ADDRESS_OPERATING |  | 字符型 | C400 | 否 | 监督公开 | 填报单位组织的注册地址，行政相对人为组织时，则为必填。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政区划代码 | AREA_NUMBER |  | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 | 见GB/T 2260-2007。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 违法事实 | ILLEGAL_FACT |  | 字符型 | C1000 | 是 | 监督公开 | 相应的违法事实描述。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚依据 | PUNISH_ACCORD |  | 字符型 | C1000 | 是 | 监督公开 | 进行处罚时对应的法律法规。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚程序 | PUNISH_PROCEDURE |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.11。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否听证 | IF_HEARING_WITNESSES |  | 字符型 | C4 | 是 | 监督公开 | 若无该流程，则填“无”。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚立案时间 | FILING_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否涉刑案件 | CASE_INVOLVING _ PUNISHMENT |  | 字符型 | C4 | 否 | 监督公开 | 本次处罚是否为涉刑案件；是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否重大案件 | MAJOR_CASE |  | 字符型 | C4 | 否 | 监督公开 | 本次处罚是否为重大案件；是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否法制审核 | LEGAL_REVIEW |  | 字符型 | C4 | 否 | 监督公开 | 本次处罚是否进行法制审核；是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 法制审核日期 | LEGAL_REVIEW _DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 若存在法制审核，则需填报审核日期。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 法制审核意见 | LEGAL_REVIEW _OPINIONS |  | 字符型 | C400 | 否 | 监督公开 | 若存在法制审核，则需填报审核意见。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 是否集体讨论 | DISCUSS_COLLECTIVELY |  | 字符型 | C4 | 否 | 监督公开 | 本次处罚作出决定前，否是进行集体讨论；是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 集体讨论日期 | GROUP _DISCUSSION_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 若存在集体讨论，则需填报讨论日期。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 集体讨论结论 | GROUP_DISCUSSION_CONCLUSION |  | 字符型 | C1000 | 否 | 监督公开 | 若存在集体讨论，则需填报讨论结论。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚文书号 | PUNISH_DOCUMENT_CODE |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 填报该处罚事项具体的处罚文书号。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 作出行政处罚决定日期 | SET_DATE |  | 字符型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚种类 | PUNISH_TYPE |  | 字符型 | C100 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.12。如有多个，以,号分隔； | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 罚款金额 | FINE |  | 数值型 | N（12,2） | 否 | 监督公开 | 金额单位为元，例如：10000000.00 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 处罚结果 | PENALTY_RESULT |  | 字符型 | C1000 | 是 | 监督公开 | 描述实际具体处罚结果。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政复议 | ADMINISTRATIVE_RECONSIDER |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 该处罚行为否是发起行政复议，若无行政复议则填无；见C5103-2019附录A中的表A.13。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政诉讼 | ADMINISTRATIVE_ACTION |  | 字符型 | C20 | 是 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.14。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况—执行方式 | CASES_CLOSED_EXECUTION_WAY |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 | 见附录A中的表A.4。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况—执行结果 | CASES_CLOSED_EXECUTION_RESULT |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 | 见附录A中的表A.6。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案实缴罚款金额 | CASES_CLOSED_FINE |  | 数值型 | N（12,2） | 否 | 监督公开 | 结案实缴金额单位为元，例如：10000000.00 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况—不予行政处罚 | CASES_CLOSED_EXECUTION |  | 字符型 | C50 | 是 | 监督公开 | 是、否。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况—结案日期 | ADMINISTRATIVE_PENALTIES |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 其他处理情况 | OTHER_DISPOSALS |  | 字符型 | C200 | 否 | 监督公开 | 见附录A中的表A.5。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 移送时间 | DEPORTATION_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 若有移送司法机关的情况，需填写移送时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 报送时间 | SUBMITTED_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 | 具体报送时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 报送人员 | SUBMITTED_PERSONNEL |  | 字符型 | C50 | 否 | 监督公开 | 具体报送人员名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 自由文本 | 根据监管需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE |  | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 参考3.4.2主体代码类型 | 根据监管需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE |  | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 参考3.4.3主体代码 | 根据监管需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE |  | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 参考3.8.8附件关联标识号 | 根据监管需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 根据监管需要新增 |

4.其他行为信息

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 公开范围 | 说明 | 来源或增加依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录唯一标识 | RECORD_UNIQUE_ IDENTITY |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 记录唯一标识取值符合GB/T 17969.8-2010的要求。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管事项目录编码 | SUPERVISE_ITEM_CODE |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 | 填报该事项对应的监管事项目录编码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 招标项目编号 | TENDER_PROJECT_CODE |  | 字符型 | C20 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 标段（包）编号 | BID_SECTION_CODE |  | 字符型 | C23 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行为名称 | ACTION_NAME |  | 字符型 | C..300 | 是 | 监督公开 | 含监管对象信息和监管事项信息。如，对XXX公司进行矿产资源合理利用的监管。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行为编号 | ACTION_CODE |  | 字符型 | C..50 | 是 | 监督公开 | 行为编号须是唯一编号，可在已有办件编号前加18位监管部门的代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 检查行为编号 | CHECK_BEHAVIOR _NUMBER |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 对应本次行政行为的行政检查行为的编号。没有填无。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管对象 | SUPERVISE_OBJECT |  | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 | 具体监管对象的唯一标识。分别为：1、企业、个体户、农专社，填写为企业统一社会信用代码；2、非企业填写非企业编码#对象名称3、自然人时，填写身份证号；4、特种设备时，填写生产企业统一社会信用代码#产品品牌#设备编码5、为特定产品（食品）时，填写生产企业统一社会信用代码#生产许可证编号#生产批号6、为特定产品（三种特殊食品）时，填写生产企业统一社会信用代码#食品生产许可证编号#生产批号7、特定产品为药品时，填写药品名称#批准文号#生产批号8、特定产品为化妆品时，填写产品名称#批准文号或备案号#产品批号9、特定产品为医疗器械时，填写产品名称#产品注册证号#批号10、为场地场所时，填写场地场所名称#所在地区11.当上传为《7.2.7监管对象信息要素》时，填写监管信息要素表的监管对象唯一标识。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 事项来源 | ITEM_SOURCE |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 填报该项监管事项的案件来源信息。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 实施机构 | IMPLEMENT_INSTITUTION |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 具体实施监管的机构名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 实施机构编码 | IMPLEMENT_INSTITUTION_CODE |  | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 | 统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 受委托部门 | ENTRUST_DEPT |  | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 当具体监管行为委托其他部门实施时，该项必填，填报受委托部门的名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 受委托部门编码 | ENTRUST_DEPT_CODE |  | 字符型 | C..20 | 否 | 监督公开 | 填报受委托部门的统一社会信用代码。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人（单位/个人） | ADMINISTRATIVE_CP |  | 字符型 | C..200 | 是 | 监督公开 | 与行政主体对应的另一方当事人，监管责任最终的承担者。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人性质 | ADMINISTRATIVE_CP_NA |  | 字符型 | C..100 | 否 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.6。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人证件类型 | ADMINISTRATIVE_CP_CE_TYPE |  | 字符型 | C..10 | 否 | 监督公开 | 见C5103-2019附录A中的表A.7。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政相对人(单位/个人)编码 | ADMINISTRATIVE_CP_UI_CODE |  | 字符型 | C..20 | 是 | 监督公开 | 如单位填写的统一社会信用代码，如个人填写身份证等。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 注册地址 | ADDRESS_REGISTERED |  | 字符型 | C..400 | 否 | 监督公开 | 行政相对人为组织时，则为必填。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 经营地址 | ADDRESS_OPERATING |  | 字符型 | C..400 | 否 | 监督公开 | 行政相对人为组织时，则为必填。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 行政区划代码 | AREA_NUMBER |  | 字符型 | C6 | 是 | 监督公开 | 见GB/T 2260-2007。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 监管措施 | SUPERVISE_MEASURE |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 |  | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结案情况 | CLOSING_CASE |  | 字符型 | C..200 | 否 | 监督公开 | 结案描述。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 开始时间 | START_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 事项监管实施的开始时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 结束时间 | END_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 否 | 监督公开 | 事项监管实施的结束时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 报送时间 | SUBMITTED_DATE |  | 日期时间型 | YYYY-MM-DD | 是 | 监督公开 | 具体报送时间。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 报送人员 | SUBMITTED_PERSONNEL |  | 字符型 | C..50 | 否 | 监督公开 | 具体报送人员名称。 | 国务院“互联网+监管”系统监管数据标准 |
| 申报责任人 | REPORT_DUTY |  | 字符型 | C..100 | 是 | 监督公开 | 自由文本 | 根据监管需要新增 |
| 责任人所属单位代码类型 | REPORT_COMPANY_CODE_TYPE |  | 字符型 | C2 | 否 | 监督公开 | 参考3.4.2主体代码类型 | 根据监管需要新增 |
| 责任人所属单位代码 | REPORT_COMPANY_CODE |  | 字符型 | C..18 | 是 | 监督公开 | 参考3.4.3主体代码 | 根据监管需要新增 |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE |  | 字符型 | C..ul | 否 | 不公开 | 参考3.8.8附件关联标识号 | 根据监管需要新增 |
| 交易平台标识码 | TRADE_PLAT |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 公共服务平台标识码 | PUB_SERVICE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 监督平台标识码 | SUPERVISE_PLAT_CODE |  | 字符型 | C11 | 是 | 不公开 | 参考3.2.3“平台标识代码” | 根据监管需要新增 |
| 数据时间戳 | SUBMIT_TIMESTAMP |  | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 是 | 不公开 | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 根据监管需要新增 |

### 8.1.8附件集

#### 8.1.8.1附件集结构

| 名称 | 英文名称 | 值域 | 数据类型 | 数据格式 | 必填项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件关联标识号 | ATTACHMENT_CODE | 参考3.8.8附件关联标识号 | 字符型 | C36 | 是 |  |
| 附件文件名称 | ATTACHMENT_FILE_NAME | 自由文本 | 字符型 | C..255 | 是 |  |
| 文件类别 | FILE TYPE | 参考4.12.2附件采集项中的“文件类别” | 字符型 | C..20 | 是 |  |
| 附件提交时间戳 | DATA_TIMESTAMP | 采用组合码，编码长度为14位数时间戳 | 日期时间型 | yyyyMMddHHmmss | 是 |  |
| 检验码 | Md5 | 自由文本 | 字符型 | C..36 | 是 |  |

#### 8.1.8.2附件采集项

| 文件类别 | 文件描述 | 关联的数据集 | 是否必传 | 公开范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJECT_APPROVAL_FILE | 立项批复文件（项目审批核准文件） | 招标项目 | 否 | 监督公开 |  |
| FUND_SOURCE_CERTIFY_FILE | 资金来源落实证明文件 | 招标项目 | 否 | 监督公开 | 根据10号令第四条，为实现投资项目的监督管理。 |
| CORPORATION_AUTHORITY_FILE | 主要负责人的授权书 | 招标项目 | 否 | 监督公开 | 招标公告与资格预审公告、中标候选人公示、中标结果公示都通用 |
| AGENCY_AGREEMENT | 委托代理合同 | 招标项目 | 否 | 监督公开 | 若为委托招标时，必须传 |
| TENDER_NOTICE_FILE | 招标公告/资格预审公告附件 | 招标公告与资格预审公告 | 否 | 监督公开 |  |
| INVITE_DOC_FILE | 投标邀请书附件 | 投标邀请书 | 否 | 监督公开 |  |
| TENDER_FILE | 招标文件/招标文件澄清与修改附件 | 招标文件/招标文件澄清与修改 | 否 | 监督公开 |  |
| QUALIFICATION_DOC | 资格预审文件/资格预审文件澄清与修改附件 | 资格预审文件/资格预审文件澄清与修改 | 否 | 监督公开 |  |
| BID_OPENING_FILE | 开标记录附件 | 开标记录 | 是 | 监督公开 |  |
| EVALUATION_REPORT_FILE | 评标报告附件 | 评标报告 | 是 | 监督公开 |  |
| MEMBER_OF_BID_EVALUATION_COMMITTEE | 评标委员会成员名单附件 | 评标报告 | 是 | 监督公开 |  |
| BILL_OF_QUANTITIES | 工程量清单附件 | 评标报告 | 否 | 监督公开 |  |
| ITEM_PRICE_FILE | 分项报价附件 | 评标报告 | 否 | 监督公开 |  |
| WIN_CANDIDATE_FILE | 中标候选人投标文件附件 | 中标候选人公示 | 是 | 监督公开 |  |
| WIN_CANDIDATE_NOTICE | 中标候选人公示附件 | 中标候选人公示 | 是 | 监督公开 |  |
| WIN_BID_NOTICE | 中标结果公示附件 | 中标结果公示 | 是 | 监督公开 |  |
| OTHER_FILE | 其他文件 | 招标项目阶段、招标公告与资格预审公示阶段、中标候选人公示阶段、中标结果公示阶段 | 否 | 监督公开 | 根据10号令支持公示其他内容 |
| TENDERER_SUMMARY_ REPORT | 招标人/代理机构书面总结报告附件 | 招标总结报告 | 是 | 监督公开 |  |
| LEGAL_PERSON_INSPECT_REPORT | 项目法人招标情况检查报告附件 | 招标总结报告 | 是 | 监督公开 |  |
| ABNORMAL_REPORT | 招标异常情况报告附件 | 招标异常情况报告 | 是 | 监督公开 | 若存在异常则必须上传 |
| CONTRACT_DOC | 合同附件 | 合同 | 否 | 监督公开 |  |
| PERFORMANCE_INFO_ATTACHMENT | 履约信息附件 | 履约信息 | 否 | 监督公开 |  |
| DISSENT_FILE | 异议附件 | 异议 | 否 | 监督公开 |  |
| DISSENT_REPLY_FILE | 异议回复附件 | 异议回复 | 否 | 监督公开 |  |
| SUPERVISION_ORDER _ATTACHMENT | 行政监督指令附件 | 行政监督指令 | 否 | 监督公开 |  |
| COMPLAINT_ATTACHMENT | 投诉内容附件 | 投诉信息 | 是 | 监督公开 |  |
| FEEDBACK_ATTACHMENT | 处理决定附件 | 处理结果信息 | 是 | 监督公开 |  |
| TAX_ATTACHMENT_CODE | 税务登记附件 | 法人基本信息 | 否 | 服务公开 | “营业执照附件”与“其他证件附件”两者必须选一填写，多个附件时以半角分号隔开。 |
| BASIC_BRANCE_BAND_ATTACHMENT_CODE | 基本户开户许可证附件 | 主体基本信息 | 否 | 服务公开 |  |
| TAXPAYER_CERTIFICATE_ATTACHMENT_CODE | 纳税人凭证附件 | 主体基本信息 | 否 | 服务公开 |  |
| OTHER_ATTACHMENT_CODE | 其他证件附件 | 主体基本信息 | 否 | 服务公开 |  |
| QUAL_CERT_ATTACHMENT_CODE | 资质证书副本扫描件 | 招标代理机构扩展信息 | 否 | 服务公开 | 若选择注册共享服务时，必须提供。 |
| QUAL_CERT_ATTACHMENT_CODE | 资质证书副本扫描件 | 投标人扩展信息 | 否 | 服务公开 | 若选择注册共享服务时，必须提供。 |
| PROFESSIONAL_CARD_ATTACHMENT_CODE | 执业人员身份证件扫描件 | 执业人员基本信息 | 否 | 服务公开 | 若选择注册共享服务时，必须提供。 |
| PROFESSIONAL_ QUAL_ATTACHMENT_CODE | 执业资格证书扫描件 | 执业人员资格信息 | 否 | 服务公开 | 若选择注册共享服务时，必须提供。 |
| LIC_ATTACHMENT_CODE | 营业执照附件 | 主体基本信息 | 否 | 服务公开 | 若选择注册共享服务时，则必须提供。 |
| VIOLATING_ATTACHMENT | 违法违规信息附件 | 违法违规信息 | 否 | 社会公开 |  |
| BLACKLIST_ ATTACHMENT | 黑名单附件 | 黑名单信息 | 否 | 社会公开 |  |
| BODY_CREDIT_ATTACHMENT | 主体信用附件 | 主体信用信息 | 否 | 服务公开 |  |
| EXPERT_CREDIT_ATTACHMENT | 专家信用附件 | 专家信用信息 | 否 | 监督公开 |  |

## 8.2 与“省水利建设市场监管服务（信用信息）平台”对接数据集

### 8.2.1基本信息

数据集标识符：BASIC_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 企业名称(中文) | unch |  |
| 所属省 | procode |  |
| 所属市 | citycode |  |
| 单位性质 | unattr |  |
| 办公/生产/经营场地 | changdi |  |
| 面积（M²） | mianji |  |
| 法定代表人 | unlp |  |
| 登记注册类型 | regtype |  |
| 注册资本金(万元) | regcap |  |
| 成立日期 | settiem |  |
| 注册号或(统一社会信用代码) | enrid |  |
| 发证机关 | enrjg |  |
| 经营范围 | manrang |  |
| 子/分公司情况 | branchList | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 组织机构代码证 | strid |  |
| 组织机构代码证发证机关 | strjg |  |
| 组织机构代码证有效期至 | strvaltime |  |
| 税务登记证 | taxid |  |
| 税务登记证发证机关 | taxjg |  |
| 税务登记证发证日期 | taxtime |  |
| 安全生产许可证 | safeid |  |
| 安全生产许可证发证机关 | safejg |  |
| 安全生产许可证有效期至 | safevaltime |  |
| 许可范围 | saferang |  |
| 社保登记证号 | shebaoid |  |
| 社保登记证号发证机关 | shebaojg |  |
| 可查询网站连接 | websit |  |
| 管理体系认证 | authenList | 集合列表,数据项详见下表2 |
| 管理制度 | guanlizhiduArray |  |
| 是否建立信用管理部门 | xyjsbm |  |
| 是否明确信用管理归口部门 | xyjsgkbm |  |
| 是否专职信用管理工作人员 | xyjsgzry |  |
| 注册地址 | regadd |  |
| 注册地址邮政编码 | regyb |  |
| 经营地址 | bussadd |  |
| 经营地址邮政编码 | bussaddyb |  |
| 报告披露网址 | pilupath |  |
| 披露时间 | pilutime |  |
| 主营业务 | zhuyingyewu |  |
| 单位历史沿革 | historyList | 集合列表,数据项详见下表3 |

表1 子/分公司情况

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类别 | zftype |  |
| 名称 | zfname |  |
| 注册地址 | regadd |  |
| 股权比例（%） | zfratio |  |

表2 管理体系认证

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | rzname |  |
| 有效期至 | valtime |  |
| 监督审核日期 | satime |  |

表3 单位历史沿革

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | histime |  |
| 单位名称 | hisname |  |
| 备注 | hisbz |  |

### 8.2.2现有资质信息

数据集标识符：APTI_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 资质类别 | aptname |  |
| 专业类别/许可证 | aptspname |  |
| 证书编号 | certId |  |
| 等级 | aptgrname |  |
| 取得资质时间 | firTime |  |
| 有效期至 | valTime |  |
| 发证机关 | certJg |  |
| 备注 | bz |  |
| 附件 | certPath | 附件，格式attachment：#{aid} |

### 8.2.3首次取得资质情况

数据集标识符：APTI_FIRST_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 资质类别 | typeName |  |
| 等级 | aptgrName |  |
| 取得资质时间 | firTime |  |
| 证书编号 | certId |  |

### 8.2.4法定代表人和单位负责人

数据集标识符：UNLP_UNMGER_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人姓名 | unlp |  |
| 法定代表人职务 | lpPost |  |
| 法定代表人职称 | lpTitle |  |
| 法定代表人学历 | lpEducation |  |
| 法定代表人从事本行业起始年份 | lpInyear |  |
| 单位负责人姓名 | unMger |  |
| 单位负责人职务 | mgerPost |  |
| 单位负责人职称 | mgerTitle |  |
| 单位负责人学历 | mgerEducation |  |
| 单位负责人从事本行业起始年份 | mgerInyear |  |

### 8.2.5技术负责人（水利）

数据集标识符：SLTECH_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 职务 | techPost |  |
| 负责资质类别 | speclity |  |
| 学历 | education |  |
| 从事本行业起始年份 | inyear |  |

### 8.2.6管理团队

数据集标识符：MAG_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 职务 | post |  |
| 学历 | education |  |
| 从事本行业起始年份 | inyear |  |
| 所属部门 | department |  |

### 8.2.7在职员工总数

数据集标识符：EMPL_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 年度 | year |  |
| 人员总数 | employees |  |
| 高级职称人数 | gjTitle |  |
| 中级职称人数 | zjTitle |  |
| 初级职称人数 | cjTitle |  |
| 博士以上人数 | bsNum |  |
| 硕士人数 | ssNum |  |
| 本科人数 | bkNum |  |
| 专科人数 | dzNum |  |

### 8.2.8在专职投标代理人（投标固定人员）

数据集标识符：ZTDLR_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | title |  |
| 职称 | zhicheng |  |
| 资格证编号 | regId |  |

### 8.2.9水利工程招标代理专职人员

数据集标识符：ZBDLZZ_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | title |  |
| 职称 | zhicheng |  |
| 资格证编号 | regId |  |

### 8.2.10水利职称人员

数据集标识符：ZBDLJG_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |

### 8.2.11监理工程师

数据集标识符：SUPENG_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 执业编号 | regId |  |
| 专业 | specility |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.12监理员

数据集标识符：SUPSOR_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 专业 | specility |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.13造价工程师

数据集标识符：COSTENG_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.14质量检测员

数据集标识符：INSPEC_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 专业 | specility |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.15注册建造师

数据集标识符：JZSH_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 专业 | specility |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 等级 | grade |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.16注册建筑工程师

数据集标识符：ARCH_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 等级 | grade |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.17注册结构工程师

数据集标识符：STRU_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 等级 | grade |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.18注册土木工程师

数据集标识符：BUILD_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 证书专业 | speclity |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.19注册测绘师

数据集标识符：MAP_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.20环境影响评价工程师

数据集标识符：ENVI_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 类型 | certType |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.21注册岩土工程师

数据集标识符：YTSH_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 证书专业 | speclity |  |
| 等级 | grade |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.22注册公用设备工程师

数据集标识符：EQU_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 证书专业 | speclity |  |
| 等级 | grade |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.23注册电气工程师

数据集标识符：ELEC_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 证书专业 | speclity |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.24注册咨询工程师

数据集标识符：CONSULT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.25注册安全工程师

数据集标识符：SAFE_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.26建设工程造价工程师

数据集标识符：CONSTENGA_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 证书专业 | speclity |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.27建设工程造价员

数据集标识符：COSTMANA_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 证书专业 | speclity |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.28招标师

数据集标识符：BIDEXP_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 职业水平证书号 | certId |  |
| 电子登记证号 | regId |  |
| 等级 | grade |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.29投资建设项目管理师

数据集标识符：PROJMANG_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 职业水平证书号 | certId |  |
| 电子登记证号 | regId |  |
| 等级 | grade |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.30注册环保工程师

数据集标识符：ENVP_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.31全国水利工程施工管理岗位五大员

数据集标识符：SGFIVE_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 岗位名称 | gwmc |  |
| 岗位证书号 | certId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.32水利水电工程施工企业三类人员

数据集标识符：SGTHREE_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 证书类别 | certType |  |
| 证书编号 | certId |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.33其他执(从)业人员

数据集标识符：OTHER_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职称 | title |  |
| 资格证书号 | certId |  |
| 注册证书号 | regId |  |
| 岗位名称 | gwmc |  |
| 执（从）业专业 | speclity |  |
| 有效期至 | valTime |  |

### 8.2.34建设单位信息

数据集标识符：CONSTRUCT_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 项目主管部门 | gcdepart |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 开工日期 | statime |  |
| 竣工日期 | endtime |  |
| 投资批复金额（万元） | pfmoney |  |
| 竣工决算金额（万元） | jgmoney |  |
| 项目主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.35勘察单位信息

数据集标识符：SURVEY_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 审批部门 | gcdepart |  |
| 结算金额(万元) | jgmoney |  |
| 建设单位 | jsun |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 开工日期 | statime |  |
| 竣工日期 | endtime |  |
| 合同执行期 | htstime |  |
| 合同金额（万元） | htmoney |  |
| 工程关键指标 | proquota |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.36设计单位信息

数据集标识符：DESIGN_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 审批部门 | gcdepart |  |
| 结算金额(万元) | jgmoney |  |
| 建设单位 | jsun |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 合同签订日期 | statime |  |
| 报告提交日期 | endtime |  |
| 合同执行期 | htstime |  |
| 合同金额（万元） | htmoney |  |
| 工程关键指标 | proquota |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.37咨询单位信息

数据集标识符：CONSULT_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 审批部门 | gcdepart |  |
| 结算金额(万元) | jgmoney |  |
| 建设单位 | jsun |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 合同签订日期 | statime |  |
| 报告提交日期 | endtime |  |
| 合同执行期 | htstime |  |
| 合同金额（万元） | htmoney |  |
| 工程关键指标 | proquota |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.38施工单位信息

数据集标识符：BUILD_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 建设单位 | jsun |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 合同工程开工日期 | statime |  |
| 合同工程完工日期 | htetime |  |
| 合同工期 | htdur |  |
| 工程关键指标 | proquota |  |
| 合同金额(万元) | htmoney |  |
| 结算金额(万元) | jgmoney |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.39监理单位信息

数据集标识符：SUPER_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 建设单位 | jsun |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 监理工作开始日期 | statime |  |
| 监理工作结束日期 | endtime |  |
| 合同工期 | htgq |  |
| 工程关键指标 | proquota |  |
| 合同金额(万元) | htmoney |  |
| 结算金额(万元) | jgmoney |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.40质量检测单位信息

数据集标识符：CHECK_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 委托单位 | wtun |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 检测工作开始日期 | statime |  |
| 检测工作结束日期 | endtime |  |
| 合同期限 | htdur |  |
| 检测类型 | checkattr |  |
| 合同金额(万元) | htmoney |  |
| 结算金额(万元) | jgmoney |  |
| 工程关键指标 | proquota |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.41招标代理单位信息

数据集标识符：BID_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 采购单位 | wtun |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 开始日期 | statime |  |
| 结束日期 | endtime |  |
| 工程关键指标 | proquota |  |
| 合同金额(万元) | htmoney |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.42供货单位信息

数据集标识符：SUPPLY_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 项目编码 | gccode |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 工程状态 | status |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 采购单位 | cgun |  |
| 工程等级等别 | dengbie |  |
| 工程等级级别 | jibie |  |
| 开始日期 | statime |  |
| 结束日期 | endtime |  |
| 工程关键指标 | proquota |  |
| 合同金额(万元) | htmoney |  |
| 结算金额(万元) | jgmoney |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.43机械制造单位信息

数据集标识符：MACHINE_UNIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 合同名称 | htname |  |
| 主管部门 | gcdepart |  |
| 项目所在地 | xmszd |  |
| 项目负责人 | gcmager |  |
| 技术负责人 | tech |  |
| 产品规格 | cpStandard |  |
| 图纸来源 | tzSource |  |
| 开始日期 | statime |  |
| 结束日期 | endtime |  |
| 合同金额(万元) | htmoney |  |
| 合同主要内容 | htcon |  |
| 主要参加人员 | persons | 集合列表,数据项详见下表1 |
| 工程获奖 | engrws | 集合列表,数据项详见下表2 |

表1 主要参加人员

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | name |  |
| 职务 | post |  |
| 职称 | title |  |
| 证书名称 | certname |  |
| 证书编号 | certid |  |
| 证书专业 | specility |  |
| 等级 | grade |  |

表2 工程获奖

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.44单位获奖情况

数据集标识符：UNITRW_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.45工程获奖情况

数据集标识符：ENGRW_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | gcname |  |
| 奖项名称 | jxname |  |
| 奖项类别 | jxtype |  |
| 奖项级别 | grade |  |
| 奖项等别 | jxdb |  |
| 颁奖单位 | jxun |  |
| 颁奖文号 | textid |  |
| 颁奖时间 | jxtime |  |

### 8.2.46企业参与抢险救灾、慈善公益活动情况

数据集标识符：SOCIALLY_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | cytime |  |
| 参与和支持社会公益事业活动 | content |  |

### 8.2.47专利

数据集标识符：PATENT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 专利名称 | patname |  |
| 专利号 | patid |  |
| 授权日期 | authtime |  |
| 有效期至 | valtime |  |

### 8.2.48工法

数据集标识符：MAINTECH_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工法名称 | gfname |  |
| 工法编号 | gfid |  |
| 批准日期 | apptime |  |
| 有效期至 | valtime |  |

### 8.2.49软件著作权

数据集标识符：SOFT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件名称 | softname |  |
| 著作权登记号 | regcode |  |
| 证书号 | certcode |  |
| 有效期至 | regtime |  |

### 8.2.50主编技术标准

数据集标识符：STAND_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准名称 | standname |  |
| 标准编号 | standcode |  |
| 发布日期 | pubtime |  |
| 实施日期 | imptime |  |
| 备注 | comptype |  |

### 8.2.51编著、专著、培训教材情况

数据集标识符：TRAIN_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | trainname |  |
| 书号 | traincode |  |
| 出版日期 | pubtime |  |
| 备注 | comptype |  |

### 8.2.52正式期刊发表论文情况

数据集标识符：PERI_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 论文题目 | pagername |  |
| 作者 | auther |  |
| 期刊名称 | periname |  |
| 刊号 | pericode |  |
| 发表日期 | pubtime |  |

### 8.2.53新工艺新方法

数据集标识符：TECH_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | techname |  |
| 类别 | techtype |  |
| 鉴定机构 | approrg |  |
| 鉴定日期 | apprtime |  |

### 8.2.54驰名商标

数据集标识符：LOGO_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 驰名商标 | logo |  |

### 8.2.55行政处理决定信息

数据集标识符：UNIT_POLIT_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 市场主体 | mainobj |  |
| 行为类别 | behtype |  |
| 不良行为 | behbad |  |
| 处理机关 | dejg |  |
| 公告有效期 | valtime |  |

### 8.2.56违法信息

数据集标识符：UNIT_LAW_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 处罚对象 | pubobj |  |
| 判决主要内容 | pjcont |  |
| 法院判决结果 | pjresult |  |
| 判决机关 | pjorgan |  |
| 执行期限 | perterm |  |
| 判决时间/公告有效期 | pjtime |  |

### 8.2.57欠薪及欠缴社保金信息

数据集标识符：UNIT_PAY_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 欠薪时段 | qxterm |  |
| 欠薪总额 | qxtmoney |  |
| 欠薪记录机关 | qxjg |  |
| 欠缴社会保险种类 | qsbtype |  |
| 欠缴社会保险金额 | qsbmoney |  |

### 8.2.58行业自律机构处罚记录

数据集标识符：PUNISH_INFO

| 名称 | 英文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 处罚对象 | pubobj |  |
| 处罚事由 | dreason |  |
| 处罚依据 | ddby |  |
| 处罚机构 | dorgan |  |
| 判决时间 | detime |  |
| 有效期至 | dperform |  |
| 相关文号 | textid |  |

### 8.2.59 InfoResponse项目详细信息实体类

| 名称 | 字段类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| msg | java.lang.String | 消息 |
| status | java.lang.String | 状态码（详见3.5） |
| data | java.lang.String | 在建人员信息（详见3.2） |

### 8.2.60 在建人员信息

| 名称 | 字段类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| name | java.lang.String | 姓名 |
| sfzh | java.lang.String | 身份证号 |
| xmmc | java.lang.String | 项目名称 |
| status | java.lang.String | 人员状态（详见3.3） |
| ptbm | java.lang.String | 平台编码（详见3.4） |
| szdw | java.lang.String | 所在单位 |

## 8.3 与“省水利工程建设项目信息管理系统”对接数据集

### 8.3.1 Tender_Project招标项目信息

| 名称 | 字段类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| project_code | java.lang.String | 项目编码 |
| tender_project_code | java.lang.String | 招标项目编码 |
| tender_project_name | java.lang.String | 招标项目名称 |
| region_code | java.lang.String | 行政区域代码（市级）（详见3.9） |
| tender_content | java.lang.String | 招标内容与范围及招标方案说明 |
| tender_mode | java.lang.String | 招标方式（详见3.6） |
| qulification_check_mode | java.lang.String | 资格审查方式（详见3.7） |
| tender_organize_form | java.lang.String | 招标组织形式（详见3.8） |
| tenderer_code | java.lang.String | 招标人代码 |
| tenderer_name | java.lang.String | 招标人名称 |
| tender_agency_code | java.lang.String | 招标代理机构代码 |
| tender_agency_name | java.lang.String | 招标代理机构名称 |
| create_time | java.lang.String | 招标项目建立时间 |
| project | Project | 项目信息（详见3.3） |
| bid_section | List<Bid_Section> | 标段（包）（详见3.4） |

### 8.3.2 Project项目信息

| 名称 | 字段类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| project_code | java.lang.String | 项目编码 |
| project_name | java.lang.String | 项目名称 |
| invest_project_code | java.lang.String | 投资项目统一代码 |
| region_code | java.lang.String | 项目所在地行政区域代码（市级）（详见3.9） |
| fund_source | java.lang.String | 资金来源 |

### 8.3.3 Bid_Section标段（包）

| 名称 | 字段类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tender_project_code | java.lang.String | 招标项目编码 |
| bid_section_code | java.lang.String | 标段（包）编码 |
| bid_section_name | java.lang.String | 标段（包）名称 |
| bid_section_content | java.lang.String | 标段（包）内容 |
| bid_section_classify_code | java.lang.String | 标段（包）分类代码 |
| contract_reckon_price | java.lang.String | 标段合同估算价（元） |
| Bidding_eligibility | java.lang.String | 投标人资格条件 |

### 8.3.4 Tender_Project_List招标项目列表信息

| 名称 | 字段类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| project_code | java.lang.String | 项目编码 |
| tender_project_code | java.lang.String | 招标项目编码 |
| tender_project_name | java.lang.String | 招标项目名称 |
| tenderer_name | java.lang.String | 招标人名称 |
| tender_agency_name | java.lang.String | 招标代理机构名称 |
| trade_plat_name | java.lang.String | 交易平台 |
| create_time | java.lang.String | 招标项目建立时间 |